Fach- und Technikkonzept

Digitale Belegverteilung & Mitarbeiter-App für L&T Logistik

Version 1.5 - Arbeitsanweisung integriert, Route korrigiert und Verifikationslücken ausgewiesen
14.06.2026

Ziel des Dokuments Dieses Dokument beschreibt das vollständige Zielbild für eine digitale Belegverteilung, eine Mitarbeiter-App, ein Teamlead-Dashboard und die technische Umsetzung. Es ist fachlich gegen den IST-Prozess gespiegelt und enthält Domain Types, Workflows, UX-Screens, Priorisierungsregeln, Assignment-Logik, Schnittstellen, Tech Stack, Datenmodell, API-Skizzen und Rollout-Plan.

| Dokumentpunkt | Inhalt |
| --- | --- |
| Primärer Prozess | Wareneingang nach Prohandel-Buchung bis Auszeichnung, ZST, Transportbox und Übergabe an Auslieferungszone |
| Nicht abgelöst | Einkaufs-/Auftragserfassung, Paketannahme, erste Schädenprüfung, Docuware-Archivierung |
| Kernnutzen | Cherry-Picking vermeiden, faire Zuteilung, schnellere Abläufe, transparente Teamlead-Steuerung, bessere Leistungsbewertung |
| Empfohlene Umsetzung | Event-driven modularer Monolith mit React/TypeScript PWA, Backend API, PostgreSQL, Dokumentenparser, Queue und On-Prem-Deployment |

# Quellenbasis

Das Konzept basiert auf den vom Fachbereich gelieferten Dokumenten und Beispielen. Im Dokument werden diese intern als [Q1] bis [Q6] referenziert; die Originaldateien bleiben die fachliche Referenz.

| Ref. | Quelle | Für dieses Konzept relevant |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Idee für die Verteilung der Aufträge | Zielbild: digitaler Belegpool, FIFO, SEAK/IST-Stunden, eiserne Reserve, Abschnittslogik, Prio, Verladeplan, mehrere Belege je Mitarbeiter, Teamlead-Override, Problemfluss, keine Spezialisten, Positionsinformationen auf Endgerät. |
| Q2 | Fragen von Daniel - Antworten | Klärung: Nähe zum Shopbereich ist irrelevant; keine routebasierte Belegzuteilung; nur einfache, verbindliche Abholreihenfolge innerhalb bereits zugeteilter Belege; Lieferschein ist nicht operative Arbeitsbasis; Aufwandstreiber für Bearbeitungszeit. |
| Q3 | IST-Prozesse LT | End-to-End-Prozess vom Auftrag über Paketannahme, Prohandel-Buchung, Ausdruck, Ablagekästen, Starterpakete, Schütte, Auszeichnung, ZST, Boxzettel, Verplombung und Auslieferung. |
| Q4 | FLP_Logistik LT-Osnabrück | Lagerlayout: Regallager 1-40, Palettenplätze A/B/C/E, Hängebahnen 1-7, Lagerplatz D, Tische, Förderbänder für Pakete und ausgezeichnete Ware. |
| Q5 | Arbeitsanweisung L+T | Beispiel für operative Anweisungen: Lagerplatz, Shopbereich, Belegmenge, Preisetikettendruck, Sortieren, Prüfung WE, Etiketten anbringen, Boxzettel, Sicherung, ZST. |
| Q6 | Wareneingang Hauptshop CatMan | Beispiel für SKU-/Positionsdaten: POS, WGR, Lieferantenartikel, Farbe, Saison, NOS, Filiale, Shop/HShop, EAN, Größe, Menge, EK/VK, CatMan/Normal-Summen. |

# Inhaltsübersicht

1. Executive Summary

2. Fachliches Zielbild und Scope

3. IST-Prozess-Spiegelung

4. Sollprozess und End-to-End-Workflow

5. Rollen, Rechte und Verantwortlichkeiten

6. Domain Model und Type Definitions

7. Statusmodelle und Events

8. Priorisierung, Aufwand und Assignment Engine

9. Mitarbeiter-App UX

10. Teamlead-Dashboard UX

11. Admin- und Konfigurations-UX

12. Technische Architektur und Tech Stack

13. Schnittstellen und Integrationen

14. Datenmodell und API-Skizze

15. Reporting, ZST und KPIs

16. Sicherheit, Datenschutz und Betrieb

17. Test- und Abnahmekriterien

18. Rollout-Plan und offene Entscheidungen

Anhang A: Vollständige TypeScript Types

Anhang B: Beispielpayloads und Regelparameter

Anhang C: Glossar

Anhang D: Q&A-Gapanalyse, Abholreihenfolge und fehlende Inputdaten

Anhang E: Move-fast Tech Stack und SOTA UX-Konzept

Anhang F: Kritische Review gegen alle Quelldokumente

Anhang G: Exakte Integration der Beispiel-Arbeitsanweisung in Parser, Flow und UX

Anhang H: Verifikationsstatus, nicht ausreichend belegte Punkte und nächste Inputs

# 1. Executive Summary

L&T benötigt eine Lösung, die die heute gedruckten und manuell sortierten Belege in einen digitalen, regelbasierten Workflow überführt. Nach der Prohandel-Buchung werden Wareneingangsbeleg, Arbeitsanweisung und Lieferschein digital abgeholt. Die Arbeitsanweisung wird strukturiert ausgelesen und nicht mehr als PDF an Mitarbeitende verteilt. Der Wareneingangsbeleg liefert die SKU-/Mengenbasis. Der Lieferschein bleibt Bestandteil des Dokumentensatzes, ist aber operativ nur ergänzend relevant.

Das Zielsystem erzeugt aus den Dokumenten digitale Bearbeitungsvorgänge. Diese landen in einem Belegpool, werden nach Priorität, FIFO, Verladetag, CatMan, geplanter Kapazität aus SEAK/PEP und Aufwand bewertet und anschließend automatisch in schaffbaren Arbeitspaketen zugeteilt. Mitarbeitende sehen keinen offenen Pool und können daher keine leichten Belege herauspicken. Teamlead kann jederzeit manuell eingreifen, Belege parken, vorziehen, entziehen oder Problemfälle freigeben.

Leitprinzip Nicht der Mitarbeitende entscheidet, welcher Beleg leicht oder noch schaffbar ist. Das System verteilt faire Arbeitspakete, der Mitarbeitende folgt einem geführten Ablauf, und Teamlead behält die operative Steuerung.

## Verifikationsstatus: fachlich belegt vs. noch offen

Die fachlichen Kernregeln sind aus den gelieferten Dokumenten ableitbar. Nicht ausreichend verifiziert sind dagegen mehrere Implementierungsdetails, insbesondere konkrete Schnittstellenformate, Barcode-Semantik, echte Belegvarianten, ZST-Zielsystem, Etikettendruck und die Kalibrierung der Aufwandspunkte. Diese Punkte sind in Anhang H als Klärungs- und Datenanforderung ausgewiesen.

| Ziel | Umsetzung im Konzept |
| --- | --- |
| Cherry-Picking vermeiden | Kein offener Mitarbeiter-Pool, Pflichtgründe für Skip/Problem, Eventlog, faire Aufwandspunkte statt reiner Teilezählung. |
| Workflow beschleunigen | Digitale Dokumentenaufnahme, automatische Priorisierung, geführte Abholreihenfolge, mobile App, Teamlead-Cockpit statt Papierablagen. |
| IST-Prozess respektieren | Starterpakete aus Vortagen, Verladeplanlogik, Jeden-Tag-Ware, ZST, Boxzettel, Teilabschluss und Restbearbeitung am Folgetag bleiben fachlich erhalten. |
| Fair bewerten | Aufwandspunkte berücksichtigen Menge, Warengruppe, Etikettendruck, Sicherung, Onlineartikel, Rotpreis, Prüfanteil und Handling. |
| Sicher skalieren | Modularer Monolith, auditierbares Eventlog, klare Schnittstellen, PWA first, optional spätere ERP-/SEAK-/Drucker-Tiefenintegration. |

# 2. Fachliches Zielbild und Scope

## 2.1 Zielbild

Die Lösung wird zum digitalen Arbeitsverteiler für die Warenauszeichnung. Sie startet nach der bestandswirksamen Prohandel-Buchung eines Lieferscheins. Die heute gedruckte Arbeitsanweisung wird maschinenlesbar interpretiert und in klare App-Schritte übersetzt. Mitarbeitende erhalten nur die für ihren Vorgang erforderlichen Informationen: Lagerplatz-/Abholreihenfolge, Belegkopf, Positionen, Artikel-/SKU-Informationen, Etikett, Sicherung, Onlinehandling, Boxziel, Problem- und Abschlussaktionen.

Abbildung 1: Zielarchitektur vom Dokumenteneingang bis ZST/Reporting.

## 2.2 Scope im MVP

Digitale Dokumentenaufnahme: Überwachen eines Dateiordners oder Druckjob-Ausgabepunkts; später API/Export aus Prohandel.

Dokumentenparser: Auslesen von Arbeitsanweisung und Wareneingangsbeleg; Lieferschein wird mitgeführt und archiviert, aber nicht primär für App-Ablauf genutzt.

Digitaler Belegpool: Validierte Belege mit Status, Abschnitt, Prio, CatMan, Verladetag, Lagerplatz, Menge und Aufwand.

Automatische Zuteilung: Pakete aus mehreren Belegen, Kapazität auf Basis SEAK/PEP, FIFO, Reserve und Fairness.

Mitarbeiter-App: Paket sehen, verbindliche Lagerplatzreihenfolge abarbeiten, Beleg holen, vorbereiten, sortieren, prüfen, etikettieren, sichern, Boxzettel, Problem melden, abschließen.

Teamlead-Dashboard: Pool, Tagesplanung, Problem-Inbox, manuelle Priorisierung, Parken, Umverteilung, Freigaben.

ZST/Reporting: Digitaler Abschluss, ZST-Datensatz, Leistung nach Teilen und zusätzlich nach Aufwandspunkten.

## 2.3 Nicht-Ziele im MVP

Keine Ablösung des vorgelagerten Einkaufs-/Auftragsprozesses im JobRouter oder ERP.

Keine Steuerung der initialen Paketannahme, der Schäden-Erstsichtung oder der ersten Lagerplatzvergabe.

Keine Shopfloor-Verräumung: Die Nähe zum Shopbereich spielt für die Bearbeitung keine Rolle; relevant sind nur Lagerplätze und später Boxziel/Shopbereich.

Keine sofortige Abschaffung von Docuware; Archivierung bleibt bestehen und wird nur verlinkt oder ergänzt.

Keine Skill-basierte Spezialisierung im MVP: Alle Mitarbeitenden sollen weiterhin alle Belege bearbeiten.

# 3. IST-Prozess-Spiegelung

## 3.1 Relevante IST-Schritte

1. Buyer bestellt Ware; Auftrag und Artikelattribute werden über JobRouter/Warenwirtschaft/ERP vorbereitet.

2. Nach physischem Wareneingang wird der Lieferschein entnommen, mit internem Buchungsbeleg versehen und der Lagerplatz händisch vermerkt.

3. Warenwirtschaft bucht den Lieferschein in Prohandel bestandswirksam gegen den Auftrag. Danach entstehen Wareneingangsbeleg und Arbeitsanweisung.

4. Lieferschein, Arbeitsanweisung und Wareneingangsbeleg werden archiviert und als getackter Druck in die Logistik geschickt.

5. Teamlead sortiert Belege in Ablagekästen nach Abschnitt, Shopbereich und Verladetag. Abschnitte 4, 8 und 7 werden bevorzugt.

6. Morgens erhalten Mitarbeitende Starterpakete aus Vortagen. Im Tagesverlauf nehmen sie aus der Schütte weitere Belege nach eigenem Ermessen.

7. Mitarbeitende fahren Lagerplätze ab, holen Pakete, prüfen Etikettenbedarf, drucken Etiketten, packen Ware aus, entfernen Füllmaterial, sortieren, prüfen und bearbeiten nach Arbeitsanweisung.

8. Problemfälle wie Mehr-/Mindermenge, falscher Artikel, Farbe oder Größe gehen an Teamlead; Restware kann weiter bearbeitet werden.

9. Fertige Ware wird je Shopbereich/Shop/Etage in Transportboxen gelegt, Boxzettel wird erstellt, Box wird verplombt und über das Förderband Richtung Auslieferungszone geschoben.

10. ZST am zentralen PC bildet heute die Grundlage für Teile pro IST-Zeit; die unterschiedliche Schwierigkeit der Belege wird dabei nicht berücksichtigt.

## 3.2 Abbildung des IST-Prozesses im Sollsystem

| IST-Element | Soll-Abbildung | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Ablagekästen / Schütte | Digitaler Pool mit digitalen Ablagen | Mitarbeitende sehen keinen offenen Pool. |
| Teamlead-Sortierung | Regelbasierte Priorisierung + Teamlead-Override | Teamlead behält Entscheidungsmacht. |
| Starterpaket aus Vortagen | Morgenplanung mit reservierten Starterpaketen | Expliziter Planungsmodus, nicht nur Restkapazität. |
| Freie Belegauswahl | Automatische Bündelung und Zuteilung | Kernmaßnahme gegen Cherry-Picking. |
| Arbeitsanweisung als Papier | Strukturierte App-Schritte pro Position | PDF bleibt nur Originaldokument. |
| WE-Beleg als Kontrollbasis | SKU-/Positionsansicht nach Sortierung | Arbeitsanweisung-Positionen und SKU-Zeilen werden getrennt modelliert. |
| Boxzettel manuell | App erzeugt Boxziel und Boxlabeldaten | Splitting nach Shopbereich/Shop/Etage. |
| ZST zentraler PC | Digitaler Abschluss erzeugt ZST-Datensatz | Zusätzlich Aufwandspunkte für fairere Bewertung. |

## 3.3 Kritische fachliche Korrekturen gegenüber einer zu groben Digitalisierung

Prio ist kein Abschnitt: Prio-Ware wird gesondert gekennzeichnet und kann ohne Abschnitt auftreten. Daher `section: null` plus `priorityFlags: ["prio"]`.

Arbeitsanweisung-Position != EAN-Zeile: Eine Position kann mehrere Größen/EANs enthalten. Die App muss Positionen mit darunterliegenden SKU-Zeilen anzeigen.

Prüfung Nein != keine Kontrolle: Auch bei Prüfung Wareneingang = Nein ist mindestens Stückzahlenkontrolle erforderlich.

Keine routebasierte Zuteilung: Die Belegzuteilung darf nicht nach kürzestem Weg oder Nähe zu Lagerplätzen optimiert werden, sondern nach Priorität, FIFO, Kapazität und Fairness. Innerhalb eines bereits zugeteilten Pakets wird lediglich eine einfache, verbindliche Abholreihenfolge der Lagerplätze angezeigt.

Transportboxen splitten: Wenn ein Beleg mehrere Shopbereiche enthält, wird am Ende getrennt in mehrere Boxen gelegt und getrennt beschriftet.

Keine Spezialisten: Alle Mitarbeitenden bearbeiten alle Belege. Warengruppen-Effizienz darf höchstens als Analyse, nicht als MVP-Zuteilungsregel genutzt werden.

# 4. Sollprozess und End-to-End-Workflow

## 4.1 Gesamtfluss

Prohandel / digitale Belegablage / Druckjob -> Import und Dokumentensatzbildung -> Parser: Arbeitsanweisung + Wareneingangsbeleg + Lieferschein-Metadaten -> Validierung und Plausibilitätsprüfung -> Digitaler Belegpool -> Priorisierung: manuelle Prio, Prio-Kennzeichen, CatMan, Abschnitt, Verladetag, FIFO -> Aufwandsschätzung: Menge, WGR, Etiketten, Sicherung, Online, Rotpreis, Prüfanteil, Handling -> Tagesplanung: SEAK/PEP-Kapazität, Starterpakete, Reserve für Folgetag -> Assignment: faire Pakete aus mehreren Belegen -> Abholreihenfolge innerhalb des Pakets -> Mitarbeiter-App: Abholen, Vorbereiten, Sortieren, Prüfen, Bearbeiten, Boxen, ZST -> Teamlead-Dashboard: Überwachung, Eingriff, Problemfreigabe -> Reporting, Archivlink, Export

## 4.2 Flow: Dokumentenimport

1. Folder Watcher oder Prohandel-Adapter erkennt neuen Vorgang.

2. System gruppiert Dateien zu einem DocumentSet: Lieferschein, Wareneingangsbeleg, Arbeitsanweisung.

3. Parser extrahiert Kopf- und Positionsdaten aus Arbeitsanweisung und Wareneingangsbeleg.

4. System prüft Übereinstimmung: WE-Belegnummer, Lieferschein-Nr., Belegmenge, Lagerplatz, Shopbereich, Positionsnummern.

5. Bei hoher Qualität wird ein GoodsReceiptCase mit Status `ready` erzeugt.

6. Bei unsicherer Erkennung wird Status `needs_review` gesetzt und Teamlead/Admin muss prüfen.

## 4.3 Flow: Tagesplanung

1. SEAK/PEP liefert geplante Mitarbeitende, Start/Ende, Pausen und geplante IST-Stunden.

2. System berechnet Netto-Kapazität je Mitarbeitendem und Teamkapazität.

3. Überfällige, Prio- und CatMan-Belege werden zuerst betrachtet.

4. Starterpakete aus Vortagen werden für die Frühschicht gebildet.

5. Eiserne Reserve wird berechnet, damit für Folgetag Arbeit verfügbar bleibt.

6. Neue Belege des Tages laufen nach Import in den Pool und werden als Tagesnachschub verteilt.

7. Teamlead kann vor Tagesstart simulieren und während des Tages neu berechnen.

## 4.4 Flow: Mitarbeiterbearbeitung

Abbildung 2: App-Ablauf in fachlicher Reihenfolge.

## 4.5 Flow: Problemfall

Mitarbeiter stellt Abweichung fest -> Problemtyp wählen: Minderlieferung, Mehrlieferung, falscher Artikel, falsche Farbe, falsche Größe, beschädigte Ware, Paket fehlt, Etikettenproblem, Sicherungsproblem, Sonstiges -> optional Foto und Kommentar -> System blockiert nur die betroffene Ebene: SKU, Position, Box oder Beleg -> Teamlead erhält Issue in Inbox -> Teamlead prüft, korrigiert oder eskaliert -> Freigabe / Ersatzanweisung / Teilabschluss -> Mitarbeiter bekommt Push/Statusänderung und bearbeitet weiter

## 4.6 Flow: Teilabschluss

Ein Beleg kann am Tagesende teilweise fertig sein. Der fertige Teil wird in die Filiale geschickt, Rest wird für den Folgetag eingeplant. Dafür braucht der digitale Prozess eine klare Teilabschlusslogik auf Position/SKU/Box-Ebene.

| Situation | Systemverhalten |
| --- | --- |
| Einzelne Position fehlerhaft | Position/SKU wird blockiert; Restpositionen bleiben bearbeitbar. |
| Mehrere Boxziele, eine Box fertig | Fertige Box kann abgeschlossen und verplombt werden; übrige Box bleibt offen. |
| Arbeitszeit endet | App schlägt Teilabschluss vor; Teamlead sieht Restaufwand und kann neu zuweisen. |
| Beleg morgen weiter | Rest wird mit Status `partially_completed` in die Planung für Folgetag übernommen. |

# 5. Rollen, Rechte und Verantwortlichkeiten

| Rolle | Hauptaufgaben | Rechte |
| --- | --- | --- |
| Mitarbeiter/in | Zugewiesene Pakete bearbeiten, Route ablaufen, Artikel prüfen, Etikett/Sicherung/Onlinehandling ausführen, Problem melden, Boxen abschließen. | Nur eigene Pakete, eigene Issues, eigene Tagesleistung; kein Zugriff auf Gesamtpool. |
| Teamlead Logistik | Pool steuern, Tagesplanung prüfen, manuelle Eingriffe, Problemfälle freigeben, Reserve steuern, Mitarbeitende entlasten/umverteilen. | Alle Belege, alle Mitarbeitenden, Overrides, Parken, Priorisieren, Neuverteilen, Issue-Resolution. |
| Admin / Prozessverantwortliche | Regeln pflegen, Load Plan, Lagerplätze, Aufwandspunkte, Parser-Templates, Rollen/Rechte, Systemmonitoring. | Konfiguration, Stammdaten, Integration, Benutzerverwaltung. |
| Warenwirtschaft | Buchung in Prohandel, fachliche Klärung von Abweichungen, ggf. Korrekturen. | Leserechte auf Belegstatus und Issues, ggf. Kommentar/Freigabe je organisatorischem Prozess. |
| IT / Betrieb | Deployment, Monitoring, Backup, Schnittstellenbetrieb, Sicherheit. | Technische Adminrechte, keine fachlichen Override-Entscheidungen. |

# 6. Domain Model und Type Definitions

Das Domain Model trennt bewusst Dokumentensatz, Wareneingangsfall, Arbeitsanweisung, Position, SKU-Zeile, Arbeitspaket, Abholreihenfolge, Problem, Transportbox und ZST. Diese Trennung ist notwendig, weil Arbeitsanweisung-Positionen nicht identisch mit jeder Größen-/EAN-Zeile sind und weil Problemfälle oder Teilabschlüsse auf unterschiedlichen Ebenen auftreten können.

## 6.1 Kernobjekte

| Objekt | Beschreibung | Wichtigste Felder |
| --- | --- | --- |
| DocumentSet | Zusammengehörige Originaldokumente pro Vorgang. | source, importedAt, files, parseConfidence, status |
| GoodsReceiptCase | Digitaler Bearbeitungsvorgang auf Basis WE-Beleg/Lieferschein. | weBelegNo, bookingDate, section, priorityFlags, storageLocation, totalQuantity, status |
| ReceiptPosition | Fachliche Position aus Arbeitsanweisung/WE-Beleg. | positionNo, WGR, supplierArticleNo, color, shop/HShop, instruction, skuLines |
| ReceiptSkuLine | Kleinste Mengen-/EAN-/Größenzeile. | ean, size, quantity, prices |
| WorkInstructionHeader | Belegweite Arbeitsanweisungen. | priceLabelPrintRequired, sortRequired, checkMode, boxLabelRequired, zstRequired |
| AssignmentBundle | Arbeitspaket aus mehreren Belegen für eine Person. | employeeId, orderIds, plannedEffort, pickupSequence, status |
| WorkIssue | Problemfall auf Beleg/Position/SKU/Box. | issueType, scope, status, resolution |
| TransportBox | Physische Zielbox für Shopbereich/Shop/Etage. | boxNo, shopArea, shop, floor, quantity, label, sealed |
| WorkflowEvent | Auditierbares Ereignis. | eventType, actor, timestamp, entity, payload |

## 6.2 Auszug zentraler Types

type SectionCode = 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 8; type PriorityFlag = ¦ "prio" ¦ "catman_due" ¦ "overdue" ¦ "manual_teamlead_priority" ¦ "same_day_required"; type BelegStatus = ¦ "imported" ¦ "parsed" ¦ "needs_review" ¦ "ready" ¦ "parked" ¦ "assigned" ¦ "picking" ¦ "preparing" ¦ "sorting" ¦ "checking" ¦ "labeling" ¦ "securing" ¦ "boxing" ¦ "issue_open" ¦ "partially_completed" ¦ "completed" ¦ "zst_done"; interface GoodsReceiptCase { id: string; weBelegNo: string; deliveryNoteNo?: string; bookingDate: ISODate; branchNo: string; primaryShopAreaNo?: string; primaryFloor?: string; storageLocation: StorageLocation; section: SectionCode ¦ null; priorityFlags: PriorityFlag[]; catManDate?: ISODate; loadPlanDate?: ISODate; totalQuantity: number; status: BelegStatus; documentSetId: string; effortPoints: number; estimatedMinutes: number; }

## 6.3 Positions- und SKU-Struktur

interface ReceiptPosition { id: string; caseId: string; positionNo: number; wgr: string; supplierArticleNo: string; supplierColor: string; season?: string; nosFlag?: boolean; branchNo: string; shopNo: string; hShopNo?: string; floor?: string; onlineRelevant?: boolean; sustainabilityFlag?: string; labelType?: string; instruction: PositionInstruction; skuLines: ReceiptSkuLine[]; } interface ReceiptSkuLine { id: string; receiptPositionId: string; ean: string; size: string; quantity: number; ekPrice?: Money; vkPrice?: Money; vkLabelPrice?: Money; } interface PositionInstruction { priceLabelRequired: boolean; priceLabelAttachRequired: boolean; priceLabelAttachLocation?: string; securityRequired: boolean; securityLocation?: string; onlineHandlingRequired: boolean; onlineHandlingLocation?: string; }

# 7. Statusmodelle und Events

## 7.1 Belegstatus

imported -> parsed -> needs_review -> ready -> assigned -> picking -> preparing -> sorting -> checking -> labeling/securing -> boxing -> completed -> zst_done Sonderpfade: ready -> parked -> ready assigned -> unassigned_by_teamlead -> ready checking -> issue_open -> waiting_teamlead -> released -> checking boxing -> partially_completed -> ready_next_day parsed -> needs_review -> ready

| Status | Bedeutung | Sichtbarkeit |
| --- | --- | --- |
| needs_review | Parser oder Plausibilitätsprüfung unsicher. | Teamlead/Admin |
| ready | Beleg kann automatisch geplant werden. | Teamlead |
| parked | Bewusst aus Automatik herausgenommen. | Teamlead |
| assigned | Teil eines Arbeitspakets. | Teamlead + betroffene/r Mitarbeiter/in |
| picking | Mitarbeitende/r holt Beleg/Paket am Lagerplatz. | Mitarbeiter + Teamlead |
| preparing | Etikettenbedarf, Auspacken, Füllmaterial entfernen. | Mitarbeiter + Teamlead |
| checking | Sortierte Ware wird mit WE-Beleg abgeglichen. | Mitarbeiter + Teamlead |
| issue_open | Problemfall offen; Blockierung je nach Scope. | Mitarbeiter + Teamlead |
| partially_completed | Teilmenge/Box fertig, Rest offen. | Teamlead + Planung |
| zst_done | ZST-Datensatz erzeugt/übertragen. | Teamlead + Reporting |

## 7.2 Eventlog

Jede fachlich relevante Aktion wird als Event gespeichert. Das Eventlog ist die Grundlage für Audit, Anti-Cherry-Picking, Reporting, Rekonstruktion von Problemfällen und spätere Optimierung der Aufwandsschätzung.

type WorkflowEventType = ¦ "document.imported" ¦ "document.parsed" ¦ "document.validation_failed" ¦ "case.ready" ¦ "case.parked" ¦ "case.prioritized" ¦ "bundle.created" ¦ "bundle.assigned" ¦ "bundle.started" ¦ "pickup.location_scanned" ¦ "case.started" ¦ "position.confirmed" ¦ "sku.quantity_confirmed" ¦ "issue.created" ¦ "issue.resolved" ¦ "box.label_printed" ¦ "box.sealed" ¦ "case.completed" ¦ "case.partially_completed" ¦ "zst.created" ¦ "assignment.overridden";

# 8. Priorisierung, Aufwand und Assignment Engine

Abbildung 3: Assignment Engine mit Reserve- und Fairnesslogik.

## 8.1 Prioritätsklassen

| Rang | Klasse | Regel |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ausschluss | Geparkt, unvollständig erkannt, durch Teamlead gesperrt. |
| 1 | Manuelle Teamlead-Prio | Teamlead hat Beleg explizit vorgezogen. |
| 2 | Prio-Kennzeichen | Prio-Ware ohne oder mit Abschnitt wird bevorzugt. |
| 3 | CatMan fällig/überfällig | CatMan-Datum erreicht oder überschritten. |
| 4 | Jeden-Tag-Ware | Abschnitt 7 Extrabestellung, 4 NOS/NOOS, 8 NOS-Nachorder. |
| 5 | Verladeplan-Ware heute | Abschnitt 1 Vororder, 2 Nachorder, 3 Sonderposten am Verladetag des Shopbereichs/Etage. |
| 6 | FIFO normal | Älteste Buchungsdaten zuerst innerhalb gleicher Klasse. |

## 8.2 Aufwandspunkte

Die heutige Leistungsmessung auf Teile/Stunde ist zu grob. Das System berechnet zusätzlich Aufwandspunkte, damit schwere, komplizierte oder prüfintensive Belege nicht unfair bewertet werden.

effortPoints = base + totalQuantity * wgrFactor + priceLabelPrintRequired * labelPrintPenalty + count(labelAttachPositions) * labelAttachPenalty + count(securityPositions) * securityPenalty + onlineRelevantQuantity * onlinePenalty + redPriceRequired * redPricePenalty + goodsReceiptCheckFactor(checkMode, percentage) + unpackingHandlingFactor(wgr, quantity) + splitBoxCount * boxSplitPenalty + locationHandlingFactor(storageLocation.type)

| Aufwandstreiber | Beispiel für Gewichtung | Datenquelle |
| --- | --- | --- |
| Belegmenge | Menge x Warengruppenfaktor | WE-Beleg / Arbeitsanweisung |
| Warengruppe | Socke, Hemd, T-Shirt, Schuhe unterschiedlich | WE-Beleg |
| Preisetikettendruck | zusätzliche Minuten je Beleg | Arbeitsanweisung |
| Etiketten anbringen | je Position/SKU oder Menge | Arbeitsanweisung |
| Sicherung | je Position/Menge + Positionshinweis | Arbeitsanweisung |
| Onlineartikel | Absortierung/zusätzliche Zielbox | ERP-Attribut über Beleg |
| Rotpreistackern | Sonderprozess-Zuschlag | Arbeitsanweisung/ERP-Attribut |
| Prüfanteil | Mindest-Stückzahl oder Prozent-/Vollprüfung | Arbeitsanweisung |
| Füllmaterial/Handling | Entpacken, Seidenpapier, Polybags | Warengruppe/Erfahrungswerte |
| Box-Splitting | mehrere Boxzettel und getrennte Kisten | Shop/HShop/Etage je Position |

## 8.3 Zuteilungsalgorithmus

function assignWork(date): AssignmentPlan { const employees = getPlannedEmployeesFromSEAK(date).filter(active); const capacity = calculateNetCapacity(employees); const reserve = calculateIronReserve(date, capacity); const pool = getReadyCases() .filter(notParked) .filter(hasValidDocumentSet) .map(enrichWithPriorityAndEffort); const starterCandidates = pool.filter(isFromPreviousDays); const todayCandidates = pool.filter(isTodayOrUnplannedBacklog); const starterBundles = buildStarterPackages(starterCandidates, employees, capacity.morning); const remainingCapacity = capacity.total - starterBundles.plannedMinutes - reserve.minutes; const prioritized = sortByPriorityCatManLoadPlanFifo(todayCandidates); const bundles = createBalancedBundles(prioritized, remainingCapacity); const assigned = distributeBundlesByWeightedLoad(employees, bundles, { avoidSpecialists: true, balanceHeavyLight: true, usePickupSequenceOnlyInsideBundle: true }); return assignPickupSequencesInsideBundles(assigned); }

## 8.4 Anti-Cherry-Picking-Regeln

Mitarbeitende sehen nur eigene zugeteilte Pakete, nicht den gesamten Pool.

Pakete enthalten mehrere Belege und eine vorgegebene Lagerplatzreihenfolge. Das ist keine laufwegoptimierte Zuteilung, sondern nur die Reihenfolge zum Abholen der bereits zugeteilten Belege.

Skip/Ablehnung ist nur mit Grund möglich und wird als Event protokolliert.

Teamlead-Overrides werden mit Grund, vorheriger und neuer Zuordnung auditiert.

Leistung wird über Teile und Aufwandspunkte betrachtet.

Schwere und leichte Belege werden je Schicht gemischt.

Keine dauerhafte Warengruppen-Spezialisierung im MVP.

# 9. Mitarbeiter-App UX

## 9.1 UX-Prinzipien

Die App führt Schritt für Schritt und vermeidet Interpretationsarbeit.

Keine Voll-PDF-Arbeitsanweisung auf dem Endgerät; stattdessen klare, extrahierte Anweisungen.

Artikelkontrolle beginnt erst nach Auspacken und Sortierung.

Auf jeder Position sind Sichern, Etikett und Onlinehandling sichtbar, jeweils mit Ort/Hinweis.

Problem melden muss schneller sein als Papierübergabe an Teamlead.

Offline/instabiles WLAN darf aktuelles Paket nicht blockieren; Sync erfolgt später.

## 9.2 Screen: Tagesstart

Guten Morgen, Anna Arbeitsplatz: Tisch 4 Geplante Zeit: 09:00-16:00 Aktuelles Paket: 4 Belege / ca. 58 Minuten Abholreihenfolge: Regal 7 -> Regal 18 -> Palette B/4 [Starten] [Problem mit Gerät melden]

## 9.3 Screen: Paket und Abholreihenfolge

Paket 1 von 3 1. Regal 7 WE 3.656.860 9 Teile Shopbereich 21 / EG 2. Regal 18 WE 3.656.872 14 Teile Prio 3. Palette B/4 WE 3.656.901 6 Teile Online relevant Hinweis: Die Abholreihenfolge ist vorgegeben. Bitte in dieser Reihenfolge abholen. [Abholung starten]

## 9.4 Screen: Lagerplatzscan

Nächster Lagerplatz: Regal 27 Beleg: WE 3.656.860 Belegmenge: 9 [Barcode/Lagerplatz scannen] [Paket gefunden] [Paket nicht gefunden] [Problem melden]

## 9.5 Screen: Vorbereitung

WE 3.656.860 - Vorbereitung Preisetikettendruck: JA Sortieren nach Artikel/Farbe/Größe: JA Prüfung Wareneingang: Mindest-Stückzahlkontrolle Boxzettel: JA Sicherung: Nicht sichern für Positionen 1-5 □ Etiketten drucken □ Karton öffnen □ Füllmaterial entfernen □ Ware nach Artikel/Farbe/Größe sortieren [Etiketten drucken] [Sortierung fertig]

## 9.6 Screen: Position und SKU-Zeilen

Position 3 Artikel: 411007-CAMAL-Z bike glove man Farbe: 12183-black.white fog WGR: 218110 Shop/HShop: 2143 / 210 Etage: EG Aktionen: ✓ Preisetikett anbringen ✕ Nicht sichern ✓ Stückzahl prüfen Größen: - EAN 4068657016306 Größe 8 Menge 1 - EAN 4068657016276 Größe 9 Menge 1 - EAN 4068657016368 Größe 10,5 Menge 1 [Position korrekt] [Problem melden]

## 9.7 Screen: Problem melden

Problem melden Beleg: WE 3.656.860 Position: 3 Ebene: Position / SKU / ganze Box / ganzer Beleg Problemtyp: [ ] Minderlieferung [ ] Mehrlieferung [ ] falscher Artikel [x] falsche Farbe [ ] falsche Größe [ ] beschädigt [ ] Etikettenproblem Kommentar: Gefunden wurde 12-black statt 12183-black.white fog. Foto: optional [An Teamlead senden] [Restware weiter bearbeiten]

## 9.8 Screen: Boxabschluss

Boxzettel erstellen Box 1 von 2 Shopbereich: 21 Shop: 2143 HShop: 210 Etage: EG Ware: Vororder / NOS-Kennzeichen laut Beleg Menge: 6 [Boxzettel drucken] [Box verplombt] [Auf Förderband gelegt] Box 2 von 2 ...

## 9.9 Screen: Abschluss / ZST

Beleg abschließen Fertige Menge: 9 / 9 Offene Probleme: 0 Boxzettel: 2 erstellt Boxen: 2 verplombt [ZST setzen und abschließen] [Teilabschluss]

# 10. Teamlead-Dashboard UX

## 10.1 Tagescockpit

Heute - Logistik Warenauszeichnung Geplante Mitarbeitende: 8 Netto-Kapazität: 2.760 Min. Verplant: 1.940 Min. Reserve morgen: 420 Min. Offene Belege: 86 Überfällig: 4 Prio: 7 CatMan fällig: 3 Problemfälle offen: 3 [Neu berechnen] [Starterpakete erzeugen] [Reserve anpassen] [Export]

## 10.2 Digitale Ablagen

| Ablage | Inhalt | Teamlead-Aktion |
| --- | --- | --- |
| Prio | Manuell priorisiert oder Prio-Kennzeichen | Sofort verteilen, manuell zuweisen, zurückstufen |
| Jeden-Tag-Ware | Abschnitt 7, 4, 8 | Tagesquote und Abarbeitung überwachen |
| Verladeplan heute | Abschnitt 1, 2, 3 mit heutigem Verladetag | Pakete bilden, Engpässe sehen |
| Verladeplan morgen | Vorausschau für Starterpakete/Reserve | Reserve schützen |
| Geparkt | Belege aus Automatik ausgeschlossen | Wieder freigeben oder Grund prüfen |
| Prüfen | Parser/Validierung unsicher | Daten korrigieren oder Dokumente zuordnen |
| Problemfälle | Offene Issues | Freigeben, korrigieren, eskalieren |

## 10.3 Mitarbeitenden-Board

Anna 6,5 h geplant ¦ 72 % verplant ¦ 0 Issues ¦ aktuelles Paket 2/3 Bernd 5,0 h geplant ¦ 80 % verplant ¦ 1 Issue ¦ hoher Etikettenanteil Claudia 7,0 h geplant ¦ 65 % verplant ¦ 0 Issues ¦ Reserve möglich Aktionen je Person: [Details] [Paket entziehen] [Paket hinzufügen] [Pause/Abwesenheit] [Reihenfolge neu setzen]

## 10.4 Belegdetails im Teamlead-Dashboard

Kopf: WE-Belegnummer, Lieferschein, Buchungsdatum, Lagerplatz, Shopbereich, Etage, Belegmenge.

Priorität: Abschnitt, Prio-Flag, CatMan, Verladetag, FIFO-Rang, manuelle Prio.

Aufwand: Punkte, geschätzte Minuten, Aufwandstreiber.

Positionen: Arbeitsanweisung-Positionen mit SKU-Zeilen.

Boxen: berechnete Transportboxen und Boxzettelstatus.

Historie: alle Events, manuelle Eingriffe, ZST, Issues.

Originaldokumente: Arbeitsanweisung, WE-Beleg, Lieferschein als Link/Preview.

# 11. Admin- und Konfigurations-UX

## 11.1 Regelpflege

| Regelbereich | Parameter |
| --- | --- |
| Priorität | Rangfolge, Gewichtung CatMan, Überfälligkeitsschwellen, manuelle Prio. |
| Verladeplan | Shopbereich, Etage, Wochentag, gültig ab/bis, Sondertage, Feiertage. |
| Reserve | Prozent der nächsten Frühschichtkapazität oder Mindestminuten pro Mitarbeitendem. |
| Bündelgröße | Min./Max. Minuten, Max. Anzahl Belege, Max. schwere Belege je Paket. |
| Aufwand | WGR-Faktoren, Etikettendruck, Sicherung, Online, Rotpreis, Prüfanteil, Box-Splitting. |
| Parser | Dokumentmuster, Pflichtfelder, Erkennungsschwellen, Fallback auf manuelle Prüfung. |
| Geräte/Arbeitsplätze | Tische, Scanner, Drucker, Arbeitsplatzstandort für Routenstart. |

## 11.2 Lagerplatzmodell

Das Lagerlayout wird im MVP nicht als vollwertiger Routing-Graph gepflegt. Erforderlich ist ein einfacher LocationMaster mit Lagerplatzcodes und optionaler manueller Sortierreihenfolge. Genaue Metermaße und Wegeoptimierung sind nicht MVP-relevant.

type LocationType = "regal" ¦ "palette" ¦ "haengebahn" ¦ "lagerplatz_d" ¦ "workstation" ¦ "printer" ¦ "conveyor"; interface StorageLocation { id: string; type: LocationType; code: string; // z. B. "Regal 27", "Palette B/4", "Hängebahn 5/234" zone?: string; sequenceIndex?: number; // Näherung für Routing barcode?: string; active: boolean; }

# 12. Technische Architektur und Tech Stack

## 12.1 Architekturprinzip

Für den Start empfiehlt sich ein modularer Monolith statt einer verteilten Microservice-Landschaft. Die Fachdomänen sind klar getrennt, laufen aber zunächst in einer Deployment-Einheit. Das reduziert Integrationsaufwand, erleichtert Audit/Transaktionen und beschleunigt den MVP. Parser- oder OCR-Aufgaben können als separater Worker laufen.

## 12.2 Empfohlener Stack

| Layer | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Produktionsprinzip | Modularer Monolith + Worker, keine Microservices im MVP. | Wenige Deployables, schnellere Lieferung, weniger DevOps-Risiko, aber klare fachliche Modulgrenzen. |
| Monorepo / Shared Types | pnpm + Turborepo oder Nx; gemeinsames Package fuer Types, Zod-Schemas, API-Client und UI-Komponenten. | Einmal definierte Felder fuer Abschnitt, Prio, CatMan, Position, SKU und Box werden in App/API/Tests identisch genutzt. |
| Mitarbeiter-App | React + Vite + TypeScript PWA; IndexedDB/Dexie fuer Offlinepaket; Workbox; Scanner als Keyboard-Wedge; optional spaeter Capacitor. | Schneller Pilot ohne native App-Abhaengigkeit, trotzdem offlinefaehig und scannerfreundlich. |
| Teamlead/Admin | React + TypeScript Web-App; TanStack Query, TanStack Table/Virtualisierung, rollenbasierte Views, gleiche UI-Komponenten. | Ein gemeinsames Frontend-Stack fuer Mitarbeiter-App und Cockpit reduziert Aufwand und UI-Brueche. |
| UI/Forms | MUI oder Mantine mit L&T Theme; React Hook Form + Zod; Statuschips, grosse Buttons, mobile-first Screens. | Robuste Enterprise-Komponenten statt Eigenbau; Formulare und Validierung bleiben schnell wartbar. |
| Backend API | Node.js + TypeScript, NestJS mit Fastify-Adapter oder Fastify modular; REST/OpenAPI first; SSE/WebSocket fuer Live-Status. | TypeScript-Sharing mit Frontend, klare API-Vertraege, schnelle Entwicklung bei guter Struktur. |
| Domain Core | Module: Document, Workflow, Assignment, Route, Issue, Print, Reporting, Admin. Statuswechsel immer transaktional + Eventlog. | Audit, Fairness und Wiederholbarkeit sind wichtiger als reine CRUD-Masken. |
| Datenbank | PostgreSQL; Prisma fuer MVP-Migrationen; SQL Views fuer Reporting; Unique Keys und Idempotenz-Keys. | Starke Konsistenz fuer Belegstatus, Zuteilung, ZST und Events. |
| Queue/Jobs | Redis + BullMQ fuer Import, Parser, Assignment, Druck, ZST-Export; Retry und Dead Letter Queue. | Langsame/fehleranfaellige Aufgaben blockieren nicht die App und koennen nachvollziehbar wiederholt werden. |
| Dateien | MinIO/S3-kompatibel oder abgesicherter Fileshare; Dokumente/Fotos mit Hash, Version und Referenz, keine grossen DB-BLOBs. | Dokumente bleiben beherrschbar, versionierbar und sicherbar. |
| Parser | Python Worker mit PyMuPDF/pdfplumber; OCR nur Fallback; Golden-Master-Tests mit echten Arbeitsanweisungen/WE-Belegen. | PDF-Parsing wird realistisch robust; schlechte Erkennung landet in needs_review statt falscher Automatik. |
| Druck | Print Service ueber Windows Print Server oder CUPS; PDF-Print fuer Boxzettel, ZPL/EPL nur wenn Drucker es sauber hergeben. | Druck wird zentral kontrolliert, nicht vom Browser direkt improvisiert. |
| Auth/RBAC | OIDC via Keycloak oder Microsoft Entra/AD; Rollen: Mitarbeiter, Teamlead, Admin, IT/Support. | Passt zu Enterprise-IT und verhindert Sicht auf fremde Pakete oder Leistungsdaten. |
| Offline/Sync | Client-Outbox, optimistic locking, Statusversionen, Sync-Banner; offline nur fuer bereits zugeteilte Pakete. | WLAN-Probleme stoppen laufende Arbeit nicht, erzeugen aber keine unkontrollierten Neuzuteilungen. |
| Observability | Structured JSON Logs, OpenTelemetry, Metriken/Queues, Sentry/GlitchTip, Betriebsdashboard. | Pilotprobleme werden schnell gefunden: Parserfehler, Druckfehler, Syncfehler, Assignment-Latenz. |
| Deployment | Docker Compose auf On-Prem-VM fuer Pilot, Reverse Proxy Caddy/Traefik/Nginx; Kubernetes erst bei echtem Betriebsbedarf. | Schneller und stabiler Start ohne Plattform-Overhead. |
| Testing | Vitest/Jest, Playwright E2E, Testcontainers fuer Postgres/Redis, Parser-Golden-Master, Lasttest fuer 20-30 Lieferscheine plus Nachschub. | Technische Qualitaet wird vor Pilot messbar, nicht erst im Lagerbetrieb. |

## 12.3 Systemkomponenten

API Gateway / Backend API: REST/OpenAPI für App und Dashboard, Auth, RBAC, Transaktionen.

Workflow Core: Statusmaschine, Events, Priorität, Assignment, Reserve, Teamlead-Overrides.

Document Service: DocumentSet-Verwaltung, Parserstatus, Originaldateien, Validierung.

Assignment Worker: Regelbasierte Neuberechnung von Paketen und Abholreihenfolgen.

Print Service: Etiketten, Boxzettel, optional Nachdrucke.

Sync Service: Offline-Queue der App und konfliktarme Synchronisierung.

Reporting Service: ZST, KPI, CSV/BI-Export, historische Analyse.

## 12.4 Offline- und Scanner-Konzept

Die PWA speichert das aktuelle Paket, Belegkopf, Positionen, SKU-Zeilen und Arbeitsschritte in IndexedDB.

Scans werden als Events in einer lokalen Outbox gespeichert und bei Verbindung synchronisiert.

Bei Konflikten entscheidet das Backend auf Basis Statusversion/optimistic locking.

Scanner können im MVP als Tastatureingabe verwendet werden; später native Scanner-SDK über Capacitor/Android möglich.

Offline darf nur für bereits zugeteilte Pakete gelten; neue Zuteilungen, Teamlead-Freigaben und Parserprüfung benötigen Serverkontakt.

# 13. Schnittstellen und Integrationen

## 13.1 Inbound Dokumente / Prohandel

| Variante | Beschreibung | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| MVP: Datei-/PDF-Ablage | Watcher liest pro Vorgang abgelegte Dateien. | Schnellster Start, wenig ERP-Abhängigkeit, Parserqualität entscheidend. |
| Druckjob-Abgriff | System hängt vor oder parallel zum Drucker und übernimmt PDFs. | Gut, wenn Ablage schwer zugänglich ist; mehr technische Druckinfrastruktur. |
| ERP-Export | Prohandel exportiert strukturierte Daten plus Dokumentlinks. | Stabiler als PDF-Parsing; braucht IT/ERP-Anpassung. |
| Prohandel API | Direkte Abfrage von Belegen und Status. | Zielbild, falls API/Datenmodell verfügbar und freigegeben. |

## 13.2 SEAK/PEP

Für automatische Zuteilung benötigt das System die am Tag geplanten Mitarbeitenden und geplanten IST-Stunden. Im MVP kann ein täglicher CSV-Import ausreichen. Zielbild ist eine API oder ein automatisierter Export.

interface ShiftImportRow { employeeNo: string; date: ISODate; plannedStart: ISODateTime; plannedEnd: ISODateTime; breakMinutes: number; plannedHours: number; workstationCode?: string; active: boolean; }

## 13.3 Docuware / Archiv

Die bestehende Archivierung bleibt der führende Archivprozess. Das neue System speichert eigene Kopien oder Referenzen für Workflowzwecke und kann einen Docuware-Link am DocumentSet halten. Bei auditpflichtigen Fragen muss klar sein, welches Dokument Original/Archiv ist und welche Daten vom Parser abgeleitet wurden.

## 13.4 Drucker und Etiketten

Preisetiketten: App zeigt Druckbedarf, optional direkt Druckauftrag auslösen.

Boxzettel: System erzeugt Boxlabeldaten je Zielbox und sendet Druckauftrag.

Nachdruck: Teamlead und Mitarbeiter können mit Berechtigung neu drucken.

Druckjobs werden als Events geloggt: wer, wann, was, welcher Drucker, Erfolg/Fehler.

# 14. Datenmodell und API-Skizze

## 14.1 Tabellenmodell

| Tabelle | Zweck |
| --- | --- |
| users | Mitarbeitende, Teamlead, Admin, Rollenbezug |
| roles / permissions | RBAC und Rechte |
| shifts | SEAK/PEP-Planung und Netto-Kapazität |
| workstations | Arbeitsplätze/Tische, Startpunkte für Routen |
| locations | Regale, Palettenplätze, Hängebahnen, Lagerplatz D, Drucker, Förderbänder |
| document_sets | Dreier-Dokumentensatz je Vorgang |
| documents | Originaldateien und Parserstatus |
| goods_receipt_cases | Digitaler Beleg/Bearbeitungsvorgang |
| receipt_positions | Positionsgruppen |
| receipt_sku_lines | EAN-/Größen-/Mengenzeilen |
| work_instruction_headers | Belegweite Anweisungen |
| position_instructions | Positionsbezogene Aktionen |
| load_plan_rules | Verladetage je Shopbereich/Etage mit Gültigkeit |
| priority_rules | Prioritätsparameter |
| effort_rules | Aufwandspunkte je Treiber |
| assignment_bundles | Arbeitspakete |
| assignment_items | Belege in Paketen |
| route_stops | Vorgegebene Lagerplatzreihenfolge |
| issues | Problemfälle |
| transport_boxes | Boxen und Boxzettel |
| zst_records | Abschluss- und Leistungsdaten |
| workflow_events | Eventlog/Audit |

## 14.2 API-Skizze

// Mitarbeiter-App GET /api/me/today GET /api/me/current-bundle POST /api/bundles/{bundleId}/start POST /api/route-stops/{stopId}/scan POST /api/cases/{caseId}/start-preparation POST /api/cases/{caseId}/preparation-complete POST /api/positions/{positionId}/confirm POST /api/sku-lines/{skuLineId}/confirm-quantity POST /api/issues POST /api/transport-boxes/{boxId}/print-label POST /api/transport-boxes/{boxId}/seal POST /api/cases/{caseId}/complete POST /api/cases/{caseId}/partial-complete // Teamlead GET /api/teamlead/dashboard GET /api/teamlead/cases POST /api/teamlead/cases/{caseId}/prioritize POST /api/teamlead/cases/{caseId}/park POST /api/teamlead/cases/{caseId}/unpark POST /api/teamlead/assignments/recalculate POST /api/teamlead/assignments/manual POST /api/teamlead/issues/{issueId}/resolve POST /api/teamlead/issues/{issueId}/release // Admin GET /api/admin/load-plan-rules POST /api/admin/load-plan-rules GET /api/admin/effort-rules POST /api/admin/effort-rules GET /api/admin/locations POST /api/admin/locations GET /api/admin/parser-templates POST /api/admin/parser-templates

## 14.3 Validierungsregeln

WE-Belegnummer muss eindeutig sein oder als Duplikat erkannt werden.

Arbeitsanweisung und WE-Beleg müssen gleiche Belegnummer oder eindeutige Zuordnung haben.

Belegmenge Arbeitsanweisung muss Summe der SKU-Mengen im WE-Beleg plausibel matchen.

Lagerplatz muss einem bekannten Location-Code entsprechen oder in `needs_review` landen.

Positionsnummern aus Arbeitsanweisung müssen im WE-Beleg vorhanden sein.

Prio/Abschnitt/CatMan müssen getrennt erkannt werden; Prio darf nicht als Abschnitt gespeichert werden.

Parser-Konfidenz unter Schwellwert führt zu manueller Prüfung.

# 15. Reporting, ZST und KPIs

## 15.1 ZST-Zielbild

Der digitale Abschluss erzeugt einen ZST-Datensatz. Im MVP soll dieser die heutige Logik reproduzieren, damit die Organisation weiter vergleichbare Zahlen erhält. Zusätzlich werden Aufwandspunkte und Prozesszeiten gespeichert, um die Bewertung schrittweise fairer zu machen.

| KPI | Beschreibung | Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Teile/Stunde | Wie heute: abgeschlossene Teile geteilt durch IST-Zeit. | Vergleichbarkeit mit Bestandssystem. |
| Aufwandspunkte/Stunde | Gewichtete Leistung nach Komplexität. | Fairere Bewertung. |
| Durchlaufzeit | Buchung bis Abschluss/ZST. | Engpässe erkennen. |
| Pool-Alter | Ältester offener Beleg. | FIFO- und Rückstandssteuerung. |
| Prio offen | Prio/CatMan/überfällige Belege. | Tagesrisiko. |
| Problemquote | Issues je Beleg/Position/Menge. | Qualität Lieferanten/Prozess. |
| Teamlead-Reaktionszeit | Zeit von Issue bis Freigabe. | Operative Steuerung. |
| Parserqualität | Automatisch erkannt vs. needs_review. | Technische Stabilität. |
| Override-Quote | Manuelle Eingriffe in Zuteilung. | Regelgüte und Fairness-Audit. |

## 15.2 Leistungsbewertung

Empfehlung In Phase 1 keine harte Leistungsbewertung ausschließlich auf Aufwandspunkte umstellen. Zunächst parallel messen: Teile/Stunde wie bisher plus Aufwandspunkte/Stunde. Nach Kalibrierung der Aufwandstreiber kann die Bewertung schrittweise erweitert werden.

# 16. Sicherheit, Datenschutz und Betrieb

## 16.1 Rollenbasierter Zugriff

Mitarbeitende sehen keine anderen Personen und keinen Gesamtpool.

Teamlead sieht operative Tagesdaten und darf fachlich eingreifen.

Admin pflegt Regeln, aber fachliche Overrides sollten als Teamlead-Event gekennzeichnet sein.

IT/Betrieb hat technische Rechte, aber keine Leistungsbewertungsdetails ohne Berechtigung.

## 16.2 Audit und Datenschutz

Alle personenbezogenen Leistungsdaten haben definierte Aufbewahrungsfristen.

Auditlog ist manipulationsgeschützt und trennt fachliche Events von technischen Logs.

Fotos in Problemfällen dürfen nur relevante Ware/Etiketten zeigen, keine Personen.

Exports für Auswertungen sind rollenbeschränkt und protokolliert.

Backups enthalten Dokumente und Fotos und müssen verschlüsselt sowie regelmäßig getestet werden.

## 16.3 Betriebskonzept

| Bereich | MVP-Anforderung |
| --- | --- |
| Verfügbarkeit | Während Logistik-Schicht verfügbar; Offline-Paketbearbeitung für bereits geladene Pakete. |
| Backup | DB täglich, Dokumentenspeicher regelmäßig, Restore-Test vor Go-Live. |
| Monitoring | Importjobs, Parserfehler, Queue-Länge, API-Latenz, Druckfehler, App-Sync-Fehler. |
| Support | Teamlead kann Belege manuell lösen; IT sieht technische Fehler mit Korrelation zum Eventlog. |
| Release | Pilot mit Feature Flags; Regressionstest für Parser-Templates vor Deployment. |

# 17. Test- und Abnahmekriterien

## 17.1 Fachliche Abnahme

| Kriterium | Abnahmebedingung |
| --- | --- |
| Dokumentenimport | Mindestens definierte Testbelege werden korrekt zu DocumentSets gruppiert. |
| Parser Arbeitsanweisung | Lagerplatz, Shopbereich, Belegnummer, Belegmenge, Etikett, Sortierung, Prüfung, Boxzettel, Sicherung, ZST werden korrekt erkannt. |
| Parser WE-Beleg | Positionen, SKU-Zeilen, EAN, Größe, Menge, WGR, Preise und Shop/HShop werden korrekt erkannt. |
| Prio/Abschnitt | Prio wird als Flag, nicht als Abschnitt gespeichert; Abschnitt 7/4/8 werden priorisiert. |
| Verladeplan | Abschnitte 1/2/3 werden am passenden Verladetag priorisiert; Regeln sind änderbar. |
| Zuteilung | Mitarbeitende erhalten mehrere Belege als schaffbares Paket auf Basis IST-Stunden. |
| Route | Route wird innerhalb des Pakets vorgegeben und ist nicht Auswahlgrund der Belege. |
| Problemfall | Problem kann gemeldet, durch Teamlead freigegeben und Restware weiterbearbeitet werden. |
| Teilabschluss | Fertige Box/Teilmenge kann abgeschlossen, Rest für Folgetag übernommen werden. |
| ZST | Digitaler Abschluss erzeugt korrekten ZST-Datensatz und KPI-Grundlage. |

## 17.2 Technische Tests

Unit Tests für Prioritäts- und Aufwandsscore.

Golden-Master-Tests für Parser anhand echter Beispiel-PDFs.

Integrationstests für Assignment, Issue-Flow und ZST.

Offline-/Sync-Tests auf Mitarbeitergerät.

Drucktests für Preisetiketten und Boxzettel.

Lasttest für Batchimport von 20-30 Lieferscheinen plus Tagesnachschub.

Security-Test für Rollenrechte und Zugriff auf fremde Pakete.

# 18. Rollout-Plan und offene Entscheidungen

## 18.1 Roadmap

| Phase | Inhalt | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 0 Discovery | Belege gemeinsam mit Fachbereich/IT durchgehen, Parserfelder finalisieren, Schnittstellen klären, Drucker/Geräte prüfen. | Verbindliches Datenfeld-Mapping und MVP-Backlog. |
| 1 MVP Build | PDF-Import, Parser, Pool, Teamlead-Dashboard, einfache App, manuelle/automatische Zuteilung, Issues, Abschluss. | Pilotfähige Lösung ohne tiefe ERP-Rückschreibungen. |
| 2 Pilot | Echter Betrieb mit ausgewählten Mitarbeitenden/Schichten, paralleler Papierfallback, KPI-Messung. | Validierte Regeln, UX-Anpassungen, Parser-Stabilität. |
| 3 Integration | SEAK-Automatisierung, Druckservice, ZST-Export, Docuware-Linking, bessere Dashboard-Reports. | Produktiver Prozess mit weniger manuellen Medienbrüchen. |
| 4 Optimierung | Aufwandspunkte kalibrieren, Forecast, Reserveoptimierung, Advanced Reporting. | Messbar fairere Zuteilung und bessere Tagessteuerung. |

## 18.2 Offene Entscheidungen

Welche konkrete technische Schnittstelle zu Prohandel ist möglich: API, Export, Datenbankview, Dateiablage oder Druckjob?

Wie werden die drei Dokumente pro Vorgang technisch eindeutig gruppiert?

Welche Barcodes existieren sicher auf Belegen, Lagerplätzen, Boxen und Artikeln?

Wie wird SEAK/PEP technisch bereitgestellt: API, Export, CSV oder manuell?

Welche Drucker/Etikettensprachen sind im Einsatz und können direkt angesteuert werden?

Wo muss der ZST technisch final landen?

Welche Aufbewahrungsfristen gelten für Leistungsdaten und Problemfotos?

Welche Mitarbeitendengeräte werden eingesetzt: Tablet, Handheld, Scanner, MDM?

Welche Fallback-Regel gilt bei Systemausfall: Papierdruck, manueller Pool oder Notmodus?

# Anhang A: Vollständige TypeScript Types

type ISODate = string; // YYYY-MM-DD type ISODateTime = string; // ISO 8601 type Money = number; type SectionCode = 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 8; type GoodsTypeText = "Vororder" ¦ "Nachorder" ¦ "Sonderposten" ¦ "NOS" ¦ "NOOS" ¦ "Extrabestellung" ¦ "NOS-Nachorder" ¦ "Prio"; type PriorityFlag = ¦ "prio" ¦ "catman_due" ¦ "overdue" ¦ "manual_teamlead_priority" ¦ "same_day_required"; type DocumentSource = "prohandel_api" ¦ "erp_export" ¦ "pdf_folder" ¦ "print_job" ¦ "manual_upload"; type DocumentKind = "delivery_note" ¦ "goods_receipt" ¦ "work_instruction" ¦ "unknown"; type ParseStatus = "pending" ¦ "parsed" ¦ "needs_review" ¦ "failed"; type CaseStatus = ¦ "imported" ¦ "parsed" ¦ "needs_review" ¦ "ready" ¦ "parked" ¦ "assigned" ¦ "picking" ¦ "preparing" ¦ "sorting" ¦ "checking" ¦ "labeling" ¦ "securing" ¦ "boxing" ¦ "issue_open" ¦ "waiting_teamlead" ¦ "released" ¦ "partially_completed" ¦ "completed" ¦ "zst_done" ¦ "cancelled"; type LocationType = "regal" ¦ "palette" ¦ "haengebahn" ¦ "lagerplatz_d" ¦ "workstation" ¦ "printer" ¦ "conveyor"; type CheckMode = "quantity_only" ¦ "percentage_check" ¦ "full_check"; type AssignmentStatus = "created" ¦ "assigned" ¦ "accepted" ¦ "active" ¦ "paused" ¦ "completed" ¦ "cancelled"; type IssueStatus = "open" ¦ "in_review" ¦ "waiting_external" ¦ "resolved" ¦ "rejected"; type IssueScope = "case" ¦ "position" ¦ "sku_line" ¦ "transport_box"; type IssueType = ¦ "missing_quantity" ¦ "overdelivery" ¦ "wrong_article" ¦ "wrong_color" ¦ "wrong_size" ¦ "damaged_goods" ¦ "missing_package" ¦ "label_problem" ¦ "security_problem" ¦ "printer_problem" ¦ "other"; interface FileRef { id: string; fileName: string; mimeType: string; storageKey: string; sha256?: string; sizeBytes?: number; } interface DocumentSet { id: string; source: DocumentSource; importedAt: ISODateTime; bookingDate?: ISODate; weBelegNo?: string; deliveryNoteNo?: string; documents: DocumentRef[]; parseConfidence: number; status: ParseStatus; } interface DocumentRef { id: string; documentSetId: string; kind: DocumentKind; file: FileRef; parserVersion?: string; parseStatus: ParseStatus; parseWarnings: string[]; } interface StorageLocation { id: string; type: LocationType; code: string; zone?: string; sequenceIndex?: number; barcode?: string; active: boolean; } interface GoodsReceiptCase { id: string; documentSetId: string; weBelegNo: string; deliveryNoteNo?: string; bookingDate: ISODate; weDate?: ISODate; branchNo: string; primaryShopAreaNo?: string; primaryFloor?: string; storageLocation: StorageLocation; section: SectionCode ¦ null; goodsTypeText?: GoodsTypeText; priorityFlags: PriorityFlag[]; catManDate?: ISODate; loadPlanDate?: ISODate; totalQuantity: number; status: CaseStatus; effortPoints: number; estimatedMinutes: number; assignedBundleId?: string; version: number; } interface WorkInstructionHeader { caseId: string; priceLabelPrintRequired: boolean; sortByArticleColorSizeRequired: boolean; goodsReceiptCheckMode: CheckMode; goodsReceiptCheckPercentage?: number; minimumQuantityCheckAlwaysRequired: true; boxLabelRequired: boolean; zstRequired: boolean; } interface ReceiptPosition { id: string; caseId: string; positionNo: number; wgr: string; supplierArticleNo: string; supplierColor: string; season?: string; nosFlag?: boolean; branchNo: string; shopNo: string; hShopNo?: string; floor?: string; onlineRelevant?: boolean; sustainabilityFlag?: string; labelType?: string; instruction: PositionInstruction; skuLines: ReceiptSkuLine[]; status: "open" ¦ "confirmed" ¦ "issue_open" ¦ "completed"; } interface ReceiptSkuLine { id: string; receiptPositionId: string; ean: string; size: string; expectedQuantity: number; confirmedQuantity?: number; ekPrice?: Money; vkPrice?: Money; vkLabelPrice?: Money; status: "open" ¦ "confirmed" ¦ "deviation"; } interface PositionInstruction { priceLabelRequired: boolean; priceLabelAttachRequired: boolean; priceLabelAttachLocation?: string; securityRequired: boolean; securityLocation?: string; onlineHandlingRequired: boolean; onlineHandlingLocation?: string; redPriceRequired?: boolean; notes?: string; } interface EmployeeShift { id: string; employeeId: string; date: ISODate; plannedStart: ISODateTime; plannedEnd: ISODateTime; breakMinutes: number; plannedHours: number; netCapacityMinutes: number; workstationId?: string; active: boolean; } interface AssignmentBundle { id: string; employeeId: string; date: ISODate; caseIds: string[]; plannedEffortMinutes: number; effortPoints: number; route: RouteStop[]; status: AssignmentStatus; createdBy: "system" ¦ "teamlead"; } interface PickupStop { id: string; bundleId: string; sequence: number; storageLocationId: string; caseIds: string[]; scanRequired: boolean; scannedAt?: ISODateTime; } interface TransportBox { id: string; caseId: string; boxNo: number; branchNo: string; shopAreaNo: string; shopNo?: string; hShopNo?: string; floor?: string; goodsTypeText?: GoodsTypeText; positionIds: string[]; quantity: number; labelPrinted: boolean; sealed: boolean; completedAt?: ISODateTime; } interface WorkIssue { id: string; caseId: string; scope: IssueScope; scopeId?: string; employeeId: string; issueType: IssueType; description?: string; photoRefs?: FileRef[]; reportedAt: ISODateTime; status: IssueStatus; resolution?: string; releasedBy?: string; releasedAt?: ISODateTime; } interface ZstRecord { id: string; caseId: string; employeeId: string; completedQuantity: number; effortPoints: number; startedAt?: ISODateTime; completedAt: ISODateTime; source: "mobile_app" ¦ "teamlead_dashboard" ¦ "manual_import"; exportedAt?: ISODateTime; } interface WorkflowEvent<TPayload = unknown> { id: string; eventType: WorkflowEventType; entityType: string; entityId: string; actorType: "system" ¦ "employee" ¦ "teamlead" ¦ "admin"; actorId?: string; timestamp: ISODateTime; payload: TPayload; correlationId?: string; }

# Anhang B: Beispielpayloads und Regelparameter

## B.1 Beispiel: Load Plan Rule

{ "id": "loadplan-21-eg-thursday", "branchNo": "1", "shopAreaNo": "21", "floor": "EG", "weekday": "thursday", "validFrom": "2024-08-12", "validTo": null, "active": true }

## B.2 Beispiel: Reserve-Regel

{ "ironReserve": { "enabled": true, "mode": "max_of_percentage_and_minutes_per_employee", "percentageOfNextMorningCapacity": 0.20, "minimumMinutesPerPlannedEmployee": 60, "overrideAllowedFor": ["prio", "catman_due", "overdue", "manual_teamlead_priority"] } }

## B.3 Beispiel: Aufwandskonfiguration

{ "baseMinutesPerCase": 3, "quantityBaseMinutes": 0.35, "wgrFactors": { "218110": 1.15, "111130": 1.00, "default": 1.00 }, "priceLabelPrintMinutes": 2, "labelAttachMinutesPerPosition": 0.45, "securityMinutesPerPosition": 0.75, "onlineHandlingMinutesPerPosition": 0.60, "redPriceMinutesPerPosition": 0.50, "boxSplitMinutesPerBox": 1.25, "checkModeFactors": { "quantity_only": 1.0, "percentage_check": 1.25, "full_check": 1.60 } }

# Anhang C: Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Arbeitsanweisung | Beleg mit operativen Anweisungen für Auszeichnung, Etiketten, Sicherung, Sortierung, Boxzettel und ZST. |
| Wareneingangsbeleg / WE-Beleg | Übersicht über gebuchte Ware auf kleinster SKU-/EAN-/Größenebene; Kontrollbasis für Mitarbeitende. |
| Lieferschein | Zum Dokumentensatz gehörender Beleg; für Bearbeitung nicht primär, aber für Vollständigkeit/Archiv relevant. |
| Abschnitt | Priorisierungsmerkmal: 1 Vororder, 2 Nachorder, 3 Sonderposten, 4 NOS/NOOS, 7 Extrabestellung, 8 NOS-Nachorder. |
| Prio-Ware | Gesondert gekennzeichnete Prioritätsware; kein eigener Abschnitt. |
| CatMan | Datum/Indikator, wann Ware auf der Fläche sein muss; Eskalationsfaktor in Priorisierung. |
| Jeden-Tag-Ware | Abschnitt 7, 4, 8 und Prio-Ware, bevorzugt jeden Tag zu bearbeiten. |
| Verladeplan-Ware | Abschnitt 1, 2, 3; Bearbeitung nach Shopbereich/Etage und Verladetag. |
| Starterpaket | Morgens zugeteilte Belege aus Vortagen, damit Mitarbeitende direkt starten können. |
| Eiserne Reserve | Bewusst zurückgehaltene Arbeit für Folgetag/Frühschicht, außer bei Prio/überfällig/Teamlead-Override. |
| ZST | Zeitstempel/Abschlussdatensatz, heute Grundlage für Teile pro IST-Zeit. |
| Transportbox | Physische Kiste für fertige Ware, beschriftet nach Shopbereich/Shop/Etage/Warenart. |

# Anhang D: Q&A-Gapanalyse, Abholreihenfolge und fehlende Inputdaten

Warum diese Ergänzung wichtig ist Das Frage-Antwort-Dokument präzisiert mehrere Punkte, die im Konzept nicht nur als offene Fragen stehen dürfen, sondern als konkrete Eingangs- und Stammdatenanforderungen modelliert werden müssen: Routeoptimierung ist kein fachliches Planungsziel: Die Belegzuteilung darf nicht nach Wegen oder Lagerplatznähe erfolgen. Relevant ist nur eine einfache, verbindliche Abholreihenfolge innerhalb bereits zugeteilter Belege. Shopbereichsnähe ist irrelevant; fachliche Basis bleiben Arbeitsanweisung und Wareneingangsbeleg.

## D.1 Q&A-Entscheidungen, die im Konzept bindend sind

| Q&A-Thema | Fachliche Entscheidung | Konsequenz für Konzept / System |
| --- | --- | --- |
| Aufträge/Bearbeitungsvorgänge bündeln | Mehrere Belege sollen gebündelt werden. Nähe des Shopbereichs ist dabei irrelevant, weil die Logistik nicht die Shopfloor-Verräumung steuert. | Bündelung erfolgt nach Priorität, Kapazität, Aufwand und Fairness. Shopbereich dient erst am Ende für Boxsplitting und Boxzettel, nicht für Wegeoptimierung. |
| Beleg mit mehreren Shopbereichen | Bearbeitung läuft gleich ab; am Ende wird Ware getrennt in Transportkisten gelegt und getrennt beschriftet. | System muss Zielboxen automatisch aus Positionen/Shopbereich/Shop/Etage berechnen. Ein GoodsReceiptCase kann mehrere TransportBoxTargets haben. |
| Abholreihenfolge / Wegeführung | Keine Optimierung für die Belegzuteilung. Nach der Zuteilung wird nur eine verbindliche Lagerplatzreihenfolge innerhalb des Mitarbeiterpakets angezeigt. | Assignment zuerst nach Fairness/Priorität; danach einfache Abholreihenfolge innerhalb des fertigen Pakets. UI zeigt „erst Lagerplatz 1, dann 30, dann 40“. |
| Routendaten | Es gibt noch keine Pläne mit Metermaßen. Ggf. braucht Teamlead-UI eine Zuordnung Arbeitsplatzstandort -> Lagerplatz. | MVP darf mit Standort/Zonen/Sortierreihenfolge starten. Genaue Meterkoordinaten sind Nice-to-have, nicht Voraussetzung. |
| ERP / Prohandel | Fachbereich kann nicht bestätigen, ob API/Sync-Modul vorhanden ist. Relevante Basis sind drei digital zusammen abgelegte Belege. | MVP: PDF-/Dateiimport mit Parser. Zielbild: Prohandel-API oder Export, sofern verfügbar. Dokumentenparser bleibt fachlich notwendig. |
| Lieferschein | Lieferschein gehört zum vollständigen Dokumentensatz, ist aber für die Bearbeitung nicht relevant; ausgezeichnet wird nach Wareneingangsbeleg. | Lieferschein im DocumentSet/Archivlink halten, aber App und Assignment primär aus Arbeitsanweisung + WE-Beleg speisen. |
| Lagerprozess / App | App soll nicht anzeigen, wo Ware im Lager abgestellt oder im Shop verräumt wird. | Scope bleibt Warenauszeichnung nach Buchung: holen, bearbeiten, boxen, ZST. Keine Einlagerungs- oder Shopfloor-App. |
| Lagerlayout | Nur Lagerplätze müssen unterschieden werden; Lager hat eine Etage. | Location Model enthält Regale, Palettenplätze, Hängebahnen, D-Plätze, Arbeitsplätze, Drucker, Förderbandpunkte. |
| Bearbeitungszeit | Unterschiede entstehen durch Belegmenge, Etikettendruck, Sicherung, Onlineartikel, Rotpreis, Prüfanteil und Warengruppe. | EffortScore nutzt genau diese Felder als Eingabe. Fehlen Felder, landet Beleg in Default-Schätzung oder needs_review. |

## D.2 Abholreihenfolge: benötigte Inputdaten und MVP-Entscheidung

Der Re-Check der Q&A ergibt: Routeoptimierung ist kein fachliches Planungsziel des MVP. Nicht gewünscht ist eine Zuteilung nach kürzesten Wegen oder Nähe zu Lagerplätzen. Benötigt wird nur eine einfache, verbindliche Abholreihenfolge der Lagerplätze innerhalb eines bereits zugeteilten Pakets. Dafür reichen im MVP Lagerplatzcodes und optional eine manuelle Sortierreihenfolge; Meterpläne, Graphen und Distanzmatrizen sind nicht erforderlich.

| Inputdatum | Pflicht im MVP? | Quelle / Erfassung | Warum benötigt? | Fehlt / zu klären |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lagerplatz-Code je Beleg | Ja | Arbeitsanweisung / Kopfbereich, z. B. Lagerplatz 27 | Damit der Mitarbeitende weiß, wo der Karton liegt. | Parser muss alle Lagerplatzformate sicher erkennen: Regal 1-40, Palette A/B/C/E, D 1-9, Hängebahn 1-7 plus dreistellige Nummer. |
| Masterdata aller Lagerplätze | Ja | Einmalige Admin-Pflege aus Grundriss/IST-Prozess | Validierung, Anzeige, Scans, Routenreihenfolge. | Vollständige Codeliste inklusive Schreibweisen und Barcode-/QR-Codes fehlt. |
| Arbeitsplatzstandort je Mitarbeitendem/Schicht | Ja | Teamlead-UI oder SEAK-Erweiterung | Route kann vom Startpunkt abhängen. | Ist Arbeitsplatz fix, täglich variabel oder vom Teamlead zuzuordnen? |
| Einfache Abholreihenfolge | Optional, grob | Admin-Pflege: Standardreihenfolge nach Lagerplatztyp/Nummer | Nur falls numerischer Fallback nicht reicht; keine Wegeoptimierung. | Noch keine Metermaße; deshalb manuelle Sortier-/Zonenmatrix definieren. |
| Meterplan / Distanzmatrix | Nicht MVP-relevant | Nur spätere Option bei explizitem Fachnutzen | Nicht für Belegzuteilung verwenden. | Metermaße/Koordinaten nicht vorhanden. |
| Scanpunkte an Lagerplätzen | Empfohlen | Barcode-/QR-Labels | Verhindert falsches Abholen und dokumentiert Route. | Welche Plätze sind bereits barcodefähig? Wer labelt fehlende Plätze? |
| Rollwagen-/Kapazitätsgrenzen | Empfohlen | Fachbereich/Teamlead | Mehrere Belege in einem Paket dürfen physisch schaffbar bleiben. | Maximale Kartonanzahl, Hängeware-/Sperrgutgrenzen und Gewichtsklassen fehlen. |
| Sonderhandling Paletten/Hängeware | Empfohlen | Arbeitsanweisung/Lagerplatztyp | Route/Bundle muss sperrige Ware erkennen. | Regel fehlt, wann ein Beleg nicht mit normalem Paket gebündelt werden soll. |

## D.3 Fachliche Regel zur Abholreihenfolge

// Fachliche Abholreihenfolge-Regel 1. Assignment Engine waehlt Belege nach Prioritaet, FIFO, Aufwand, Kapazitaet und Fairness. 2. Erst danach wird aus den Lagerplaetzen des fertigen Pakets eine einfache Abholreihenfolge gebildet. 3. Startpunkt/Arbeitsplatz ist optional; Standard ist numerische bzw. typbasierte Sortierung. 4. Reihenfolge wird gebildet anhand: a) Lagerplatztyp und Nummer, b) optional manueller Sortierreihenfolge, c) sonst einfachem Fallback. 5. Ergebnis ist verbindlich in der Mitarbeiter-App: "Gehe zuerst zu Lagerplatz X, dann Y, dann Z". 6. Abweichung/Skip nur mit Grund und Eventlog.

## D.4 Ergänzende Location- und Abholreihenfolge-Types

type LocationKind = ¦ "regal" ¦ "palette_a" ¦ "palette_b" ¦ "palette_c" ¦ "palette_e" ¦ "haengebahn" ¦ "lagerplatz_d" ¦ "workstation" ¦ "printer" ¦ "conveyor_packages" ¦ "conveyor_finished_goods"; type PickupSequenceMode = "numeric_fallback" ¦ "manual_sort_order"; interface LocationMaster { id: string; code: string; // e.g. "R27", "A-4", "HB-5/234", "D-3" displayName: string; // e.g. "Regal 27" kind: LocationKind; zone?: string; // e.g. "Regalreihe Nord", "Palettenbereich B" sequenceIndex?: number; // fallback order without meter plan scanCode?: string; // barcode/QR value if available active: boolean; } interface WorkstationAssignment { employeeId: string; date: string; workstationLocationId: string; assignedBy: "seak" ¦ "teamlead" ¦ "default_rule"; } interface PickupSequenceProfile { id: string; startLocationId: string; // workstation mode: PickupSequenceMode; orderedLocationIds?: string[]; zoneOrder?: string[]; // no distance matrix in MVP validFrom: string; active: boolean; } interface BundlePickupSequence { bundleId: string; employeeId: string; startLocationId: string; stops: RouteStop[]; calculationMode: PickupSequenceMode; calculatedAt: string; } interface PickupStop { sequence: number; locationId: string; locationCode: string; orderIds: string[]; scanRequired: boolean; skipAllowedWithReason: boolean; }

## D.5 Fehlende Inputdaten nach Datenklasse

| Datenklasse | Benötigte Felder | Status aus Unterlagen | MVP-Vorschlag / offene Klärung |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentensatz je Vorgang | Dateipfade, Dokumenttyp, WE-Beleg-Nr., Lieferschein-Nr., Buchungsdatum, Importzeit, Parser-Konfidenz | Drei Belege liegen digital pro Vorgang vor; Druckjob existiert. | Klärung Dateinamen/Ordnerstruktur und eindeutige Gruppierung. Falls nicht eindeutig: Matching über Belegnummern und Zeitfenster. |
| Arbeitsanweisung | Lagerplatz, Shopbereich, Etage, Belegmenge, Abschnitt, Prio, Preisetikettendruck, Sortierung, Prüfmodus, Etikett-Positionen, Sicherung, Boxzettel, ZST | Beispiel zeigt viele Felder; Prio/Online/Rotpreis können je Beleg anders vorkommen. | Parser-Golden-Set mit 20-30 echten Varianten benötigt. Felder mit niedriger Konfidenz -> needs_review. |
| Wareneingangsbeleg | POS, WGR, Lieferantenartikel, Farbe, Saison, NOS, Filiale, Shop/HShop, EAN, Größe, Menge, Preise, CatMan/Normal-Summen | Beispiel enthält SKU-Ebene und CatMan/Normal-Summen. | Mapping Arbeitsanweisung-POS -> WE-POS zwingend testen. CatMan-Datum selbst ist ggf. nicht im Beispiel sichtbar; Quelle klären. |
| Priorisierung | Buchungsdatum, Abschnitt, Prio-Flag, CatMan-Datum/Fälligkeit, Shopbereich, Etage, Verladetag, manuelle Prio | Regeln beschrieben; Verladetage ab 12.08.2024 als Tabelle vorhanden. | LoadPlanRule mit validFrom/validTo pflegen. Prio-Kennzeichnung und CatMan-Feld technisch lokalisieren. |
| SEAK/PEP | Mitarbeiter-ID, Name, Schichtdatum, Start/Ende, Pause, geplante IST-Stunden, Abwesenheit, ggf. Arbeitsplatz | Geplante IST-Stunden sind gefordert. | CSV/API-Beispielformat fehlt. Arbeitsplatz kann zunächst Teamlead in Dashboard setzen. |
| Aufwand / Effort | Belegmenge, WGR, Etikettendruck, Etikett anbringen, Sicherung, Onlineartikel, Rotpreis, Prüfanteil, Handling/Füllmaterial | Aufwandstreiber sind im Q&A benannt; Arbeitsanweisung soll Grundlage sein. | Initiale Gewichtung mit Teamlead kalibrieren; später anhand Ist-Zeiten lernen. |
| Abholreihenfolge | LocationMaster, Lagerplatzcode, optional Sortierprofil, ScanCodes, Kapazitätsgrenzen | Grundriss zeigt Lagerbereiche, aber keine Metermaße; das ist für den MVP ausreichend. | MVP: numerische/typbasierte Reihenfolge. Später nur optional feinere Sortierung. |
| Transportbox/Boxzettel | Shopbereich, Shop, Etage, Warenart/Abschnitt/Prio, Menge je Box, Box-ID, Plombe, Druckstatus | IST-Prozess verlangt getrennte Transportkisten und Beschriftung. | BoxTarget automatisch aus Positionen ableiten. Klären, ob Boxen/Plomben gescannt werden. |
| Problemfall | Problemtyp, Beleg, Position/SKU, Menge, Foto, Kommentar, Status, Teamlead-Freigabe, Korrekturtext | Q&A/IST nennen falsche Farbe, Menge, Artikel, Größe; Restware darf weiterlaufen. | Problem darf auf Position/SKU/Box statt immer Gesamtbeleg blockieren. Klären, ob ERP-Korrektur zurückgemeldet werden muss. |
| ZST/Reporting | Abschlusszeit, Mitarbeiter, fertige Menge, Teilabschluss, Aufwandspunkte, Belegstatus, Exportziel | Heute zentraler PC, Teile pro IST-Zeit. | Technisches Zielsystem/Format für ZST fehlt. MVP kann Export/CSV oder manuelle Übernahme parallel unterstützen. |
| Drucker | Etikettendrucker, Boxzetteldrucker, Drucksprache, Druckerstandort, Etikettentyp je WGR, Nachdruckrechte | Etikettendruck und Boxzettel sind Prozessschritte. | Druckerintegration separat aufnehmen; MVP kann zunächst Druckbedarf anzeigen und bestehenden Druckprozess triggern. |

## D.6 Ergänzende Types für Inputdaten-Katalog

interface InputDataRequirement { id: string; domain: "documents" ¦ "route" ¦ "assignment" ¦ "effort" ¦ "box" ¦ "issue" ¦ "zst" ¦ "print"; fieldName: string; requiredForMvp: boolean; sourceSystem: "arbeitsanweisung" ¦ "wareneingangsbeleg" ¦ "lieferschein" ¦ "seak_pep" ¦ "teamlead_ui" ¦ "admin_masterdata" ¦ "unknown"; exampleValue?: string; missingDecision?: string; fallbackRule?: string; validationRule?: string; } interface TransportBoxTarget { id: string; caseId: string; branchNo: string; shopAreaNo: string; shopNo?: string; hShopNo?: string; floor?: string; goodsType: "vororder" ¦ "nachorder" ¦ "sopo" ¦ "nos" ¦ "extrabestellung" ¦ "nos_nachorder" ¦ "prio" ¦ "mixed"; positionIds: string[]; plannedQuantity: number; actualQuantity?: number; labelStatus: "not_required" ¦ "pending" ¦ "printed" ¦ "reprinted"; sealCode?: string; conveyorConfirmedAt?: string; } interface EffortInputVector { caseId: string; totalQuantity: number; wgrCodes: string[]; priceLabelPrintRequired: boolean; priceLabelAttachPositionCount: number; securityRequiredPositionCount: number; onlineRelevantPositionCount: number; redPriceRequired: boolean; goodsReceiptCheckMode: "quantity_only" ¦ "percentage_check" ¦ "full_check"; goodsReceiptCheckPercentage?: number; handlingClass?: "normal" ¦ "small_parts" ¦ "hanging_goods" ¦ "bulky" ¦ "unknown"; }

## D.7 Muss in der nächsten Fachrunde geklärt werden

1. Welche konkrete technische Quelle ist für den MVP verbindlich: Ordner mit PDFs, Druckjob-Abgriff, Prohandel-Export oder API?

2. Wie heißen Dateien/Ordner pro Vorgang, und über welches Feld werden Lieferschein, WE-Beleg und Arbeitsanweisung sicher zusammengeführt?

3. Wo genau ist Prio-Ware im Beleg erkennbar, und in welchen Varianten kann das Kennzeichen auftreten?

4. Wo liegt das CatMan-Datum beziehungsweise die CatMan-Fälligkeit technisch vor? Im Beispiel ist eine CatMan-Summe sichtbar, aber kein belastbares Fälligkeitsdatum.

5. Welche Arbeitsplatzstandorte gibt es als Startpunkte, und werden Mitarbeitende täglich vom Teamlead einem Arbeitsplatz zugeordnet?

6. Welche grobe Abholreihenfolge soll gelten, falls der numerische Fallback im Pilot nicht reicht?

7. Welche Lagerplätze erhalten Scancodes, und welche Codes stehen bereits auf bestehenden Lagerplatz-/Belegbarcodes?

8. Welche maximale Paketgröße darf ein Arbeitspaket haben: Minuten, Beleganzahl, Kartonanzahl, Gewicht/Sperrgut, Hängeware?

9. Wie sollen Transportboxen und Plomben identifiziert werden: ohne Scan, Boxnummer, Barcode, Plombencode?

10. Welche Daten muss ein Problemfall enthalten, damit Teamlead die Korrektur durchführen und später nachvollziehen kann?

11. Wo muss der ZST final geschrieben werden, und welches Export-/Schnittstellenformat akzeptiert das Zielsystem?

12. Welche Etiketten-/Boxzetteldrucker und Drucksprachen sind im Einsatz, und ob Druck aus der App in Phase 1 erlaubt ist?

## D.8 Empfohlene MVP-Entscheidung für Abholreihenfolge und fehlende Daten

Empfehlung MVP nicht von Meterplänen abhängig machen. Start mit LocationMaster, Arbeitsplatzzuordnung und manueller Sortiermatrix je Arbeitsplatz. Erst wenn echte Nutzungsdaten und ein sauberer Hallenplan vorliegen, auf Distanzmatrix oder Graphoptimierung erweitern. Wichtig ist, dass die Route für Mitarbeitende verbindlich bleibt, aber keine unfairen Belegzuteilungen erzeugt.

| Phase | Ansatz Abholreihenfolge | Benötigte Daten | Vorteil |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 | Manuelle Sortierreihenfolge je Arbeitsplatz/Zonen | LocationMaster, Arbeitsplatz, orderedLocationIds/zoneOrder | Schnell startbar ohne Meterplan; fachlich ausreichend für klare Wegeführung. |
| MVP 2 | Location Graph mit groben Kanten | Zonen, Nachbarschaften, Einbahn-/Sperrbereiche, Drucker/Förderbandpunkte | Bessere Abholreihenfolge, aber weiter verständlich und wartbar. |
| Zielbild | Distanzmatrix/Optimierung | Koordinaten oder gepflegte Distanzen, Echtzeit-Sperrungen optional | Nur feinere Reihenfolge innerhalb des Pakets, ohne Assignment-Fairness zu beeinflussen. |

# Anhang E: Move-fast Tech Stack und SOTA UX-Konzept

Stack-Entscheidung Die beste Umsetzung fuer „schnell bewegen und trotzdem stabil arbeiten“ ist kein schweres ERP-Projekt und keine Microservice-Landschaft. Empfohlen wird ein TypeScript-first Produkt mit PWA, modularer Backend-Domain, PostgreSQL, Queue, Dokumentenworker und sauberem Eventlog. So kann ein Pilot schnell starten, ohne spaeter weggeworfen werden zu muessen.

## E.1 Stack-Zielbild: wenige Bausteine, klare Grenzen

| Baustein | Empfehlung | Warum schnell und robust? |
| --- | --- | --- |
| PWA statt Native-first | React/Vite PWA auf Android-Handheld/Tablet, Scanner als Tastatureingabe; spaeter Capacitor nur bei Bedarf. | Schnellere Entwicklung, kein App-Store/MDM-Zwang im Pilot, trotzdem offlinefaehig. Native Scanner-SDK kann nachgeruestet werden. |
| Modularer Monolith | Ein Backend mit klaren Modulen: Dokumente, Workflow, Assignment, Abholreihenfolge, Issues, Print, Reporting. | Weniger DevOps-Komplexitaet als Microservices, aber fachlich sauber trennbar. |
| TypeScript end-to-end | Shared Types/Schemas fuer Frontend, Backend und API-Client. | Weniger Mapping-Fehler bei Feldern wie Abschnitt, Prio, CatMan, Position, SKU, BoxTarget. |
| PostgreSQL als System of Record | Transaktionen, Constraints, Events, Views, Reporting. | Statuswechsel, Zuteilung und Audit brauchen starke Konsistenz. |
| Queue fuer Nebenjobs | Redis/BullMQ fuer Parser, Druck, Assignment-Neuberechnung, Export. | UI bleibt schnell; Wiederholung/Retry bei Druck/Parser/ZST moeglich. |
| Python Parser Worker | PyMuPDF/pdfplumber fuer PDF-Text und Tabellen, OCR nur als Ausnahme. | PDF-Parsing ist oft in Python schneller stabil zu bekommen als rein in Node; der Rest bleibt TS. |
| OpenAPI + Generated Client | Backend erzeugt OpenAPI, Frontend nutzt generierten Client. | Schnelle Entwicklung mit weniger manueller API-Dokumentation. |
| Observability von Anfang an | Structured Logs, Events, Trace-ID pro Beleg, Dashboard fuer Parser/Queue/Sync. | Pilotprobleme werden sichtbar statt im Lagerbetrieb zu verschwinden. |

## E.2 Was bewusst nicht empfohlen wird

Keine Microservices im MVP: Zu viele Deployments und Schnittstellen fuer ein fachlich noch lernendes Produkt.

Keine native App als Startpunkt: Nur notwendig, wenn Scanner-SDK, MDM oder Hardwarezugriff PWA-Limits erreichen.

Keine ERP-API-Abhaengigkeit fuer den Pilot: Die Dokumente liegen bereits digital vor. Der Pilot sollte ueber PDF/File-Watcher starten koennen.

Keine Vollautomatik ohne Review: Parser-Konfidenz, needs_review und Teamlead-Override bleiben Pflicht.

Kein ML- oder Wegeoptimierer am Anfang: Erst regelbasiert sauber verteilen; später echte Ist-Zeiten zur Kalibrierung des Aufwands nutzen.

## E.3 SOTA UX-Prinzipien fuer Mitarbeiter-App

| UX-Prinzip | Konkrete Umsetzung in dieser App | Warum relevant im Lager |
| --- | --- | --- |
| Task-first statt Dokument-first | Startscreen zeigt genau ein aktuelles Paket und die naechste Aktion. PDF nur als Original im Hintergrund. | Mitarbeitende sollen nicht interpretieren, sondern ausfuehren. |
| Scan-first | Lagerplatz, Beleg, Box und optional Artikel per Scan bestaetigen. Tastatur nur als Fallback. | Schneller und weniger Fehler als manuelle Eingabe. |
| Next Best Action | Immer ein grosser primaerer Button: „Naechsten Lagerplatz anfahren“, „Sortierung fertig“, „Position korrekt“, „Box abschliessen“. | Reduziert Nachdenken und Schulungsaufwand. |
| Progressive Disclosure | Erst Paket/Route, dann Vorbereitung, dann Positionen/SKU, dann Box. Nicht alle Details gleichzeitig. | Verhindert Informationsueberladung auf kleinen Geraeten. |
| Exception-first | Problem melden ist immer sichtbar und schneller als Papieruebergabe. Fehler blockiert moeglichst nur Position/SKU/Box. | Restware kann weiterlaufen, Teamlead bekommt klare Triage. |
| Offline confidence | Aktuelles Paket ist offline lesbar; Aktionen landen in Outbox; Sync-Status ist klar sichtbar. | WLAN-Aussetzer duerfen Arbeit nicht stoppen. |
| Abholreihenfolge ohne Denken | App gibt Lagerplatzreihenfolge vor und fordert Scan. Es handelt sich nicht um eine laufwegoptimierte Tourenplanung. | Entspricht Q&A-Vorgabe: Mitarbeitende sollen nicht selbst planen. |
| Fehlervermeidung | Pflichtfelder, Plausibilitaet, grosse Targets, Undo/Bestätigung bei kritischen Aktionen. | Lagerumgebung: Handschuhe, Scanner, Zeitdruck, Ablenkungen. |

## E.4 SOTA UX-Prinzipien fuer Teamlead-Dashboard

| Bereich | Konzept | SOTA-Pattern |
| --- | --- | --- |
| Tagescockpit | Kapazitaet, offene Prio, CatMan, ueberfaellig, Reserve, Probleme, ZST-Fortschritt. | Operations cockpit statt Liste. |
| Digitale Ablagen | Prio, Jeden-Tag-Ware, Verladeplan heute/morgen, Reserve, Geparkt, Needs Review, Probleme. | Kanban/Queue-Lanes passend zur heutigen Ablagekaesten-Logik. |
| Mitarbeiterboard | Pro Person aktuelles Paket, Restkapazitaet, Aufwandspunkte, Mix schwer/leicht, Issue-Status. | Workforce dispatch board. |
| Simulation | „Neu berechnen“ zeigt Vorschlag, Delta und Auswirkungen auf Reserve bevor live zugewiesen wird. | Human-in-the-loop statt Blackbox. |
| Override mit Grund | Vorziehen, Parken, Entziehen, Neuverteilen nur mit Grund und Audit. | Fairness und Nachvollziehbarkeit. |
| Problem-Inbox | Probleme nach Alter, Schwere, blockiertem Umfang und Mitarbeiter sortiert. | Exception triage / incident queue. |

## E.5 UX-Performance-Ziele

| Ziel | Messwert | Akzeptanz |
| --- | --- | --- |
| App-Start im Lager-WLAN | < 3 Sekunden bis Tagesstart/Paket sichtbar | Sonst sinkt Akzeptanz beim Schichtstart. |
| Scan-Reaktion | < 300-500 ms lokale Rueckmeldung | Scanner muss sich wie „sofort“ anfuehlen. |
| Screen-Wechsel | < 200 ms subjektiv / skeleton bei Serverlast | Keine Wartepausen zwischen Arbeitsschritten. |
| Offline-Paket | Aktuelles Paket komplett lesbar und bearbeitbar | WLAN-Ausfall darf laufende Bearbeitung nicht stoppen. |
| Assignment-Neuberechnung | < 5 Sekunden fuer typischen Tagespool | Teamlead kann live steuern. |
| Parser-Batch | 20-30 Lieferscheine in wenigen Minuten importiert und validiert | Passt zum IST-Batch aus der Warenwirtschaft. |

## E.6 Design-System-Regeln

Top-Level-Navigation Mitarbeiter-App: maximal Start/Paket, Probleme, Verlauf/Profil. Keine komplexe Menuestruktur.

Primaere Aktionen als grosse Buttons in Daumenreichweite; kritische Aktionen mit kurzer Bestaetigung.

Statuschips fuer Belegstatus, Prioritaet, CatMan, Problem, Sync; Farbe immer plus Text/Icon, nicht Farbe allein.

Jeder Screen beantwortet: Wo bin ich? Was ist der naechste Schritt? Was mache ich bei Problem?

Teamlead-UI darf dichter sein als Mitarbeiter-App, braucht aber Filter, schnelle Tastaturbedienung und gespeicherte Views.

// Frontend package idea /apps/employee-pwa // Mitarbeiter-App, mobile-first /apps/teamlead-web // Teamlead/Admin Dashboard /apps/backend-api // Node/NestJS/Fastify modular monolith /apps/parser-worker // Python PDF parser worker /packages/domain-types // shared TS types, enums, Zod schemas /packages/api-client // generated OpenAPI client /packages/ui // shared design system components /packages/test-fixtures // anonymisierte Beispielbelege und Golden Masters

# Anhang F: Kritische Review gegen alle Quelldokumente

Ergebnis der kritischen Prüfung Das Konzept ist fachlich tragfaehig, wenn es bewusst als Belegverteilungs- und Auszeichnungsworkflow nach Prohandel-Buchung verstanden wird. Die groessten Risiken liegen nicht in der App selbst, sondern in fehlenden Eingabedaten: Prohandel-/PDF-Zugriff, Parser-Varianten, SEAK-Datenformat, Prio/CatMan-Erkennung, Arbeitsplatz-Route, Druck/ZST und Box-/Plombenlogik.

## F.1 Review-Matrix je Quelle

| Quelle | Kernaussage aus Dokument | Im Konzept umgesetzt? | Kritische Punkte / Anpassung |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 Idee Verteilung | Digitaler Belegpool, FIFO, eiserne Reserve, SEAK/IST-Stunden, Abschnitt 7/4/8 + Prio bevorzugt, 1/2/3 nach Verladeplan, Teamlead-Override, Probleme, keine Spezialisten, positionsgenaue Hinweise. | Ja, im Domain Model, Assignment, Priorisierung, App-UX und Teamlead-Dashboard. | Prio darf nicht als Abschnitt gespeichert werden. Eiserne Reserve braucht echte Parameter. Gesundes Verhältnis Jeden-Tag-Ware/Verladeplan-Ware muss konfigurierbar sein. |
| Q2 Fragen/Antworten | keine routebasierte Zuteilung; Shopbereichsnähe irrelevant; nur Lagerplätze innerhalb bereits zugeteilter Belege in verbindlicher Abholreihenfolge anzeigen. PDF-Belege sind ausreichender Start. Lieferschein nur Dokumentbestandteil. Bearbeitungszeit wird aus Arbeitsanweisungskriterien abgeleitet. | Ja, mit Anhang D und angepasster Abholreihenfolge. | LocationMaster und optional eine einfache Sortiermatrix fehlen noch als Stammdaten; Meter-/Graphdaten sind nicht MVP-relevant. Prohandel/API nicht als MVP-Blocker behandeln. |
| Q3 IST-Prozess | Prozess startet fachlich nach Prohandel-Buchung; drei Belege werden archiviert/gedruckt; Teamlead sortiert; Starterpakete; Schuette; Etiketten, Sortieren, Kontrolle, Füllmaterial, Problem, Boxzettel, ZST, Plombe, Förderband, Teilabschluss. | Groesstenteils ja. | Nicht versehentlich Paketannahme/Schadensprüfung/Einlagerung automatisieren. ZST muss kompatibel zum heutigen Reporting bleiben. Teilabschluss muss mit Restbeleg sauber in Folgetag laufen. |
| Q4 Grundriss | Relevante Lagerplaetze: Regallager 1-40, Palette A/B/C/E, Hängebahnen 1-7, D 1-9, Mitarbeitendentische, Förderband Paket/Fertigware. | Ja, im Location Model. | Grundriss ist kein metrisches Routingmodell und muss es im MVP auch nicht werden. Für den MVP reicht eine einfache Lagerplatzliste bzw. Reihenfolge. |
| Q5 Arbeitsanweisung | Kopf mit Lagerplatz, Shopbereich, Beleg-Nr., Menge; Prozesspunkte Preisetikett, Sortierung, Prüfung, Etikett anbringen, Boxzettel, Sicherung, ZST; Positionen 1-5. | Ja, als WorkInstructionHeader und PositionInstruction. | Parser muss Varianten und Schreibfehler tolerieren. „Prüfung Nein“ darf nicht zu „keine Kontrolle“ werden; Mindest-Stückzahlkontrolle bleibt Pflicht. |
| Q6 Wareneingangsbeleg | SKU-Ebene mit POS, WGR, Lieferantenartikel, Farbe, EAN, Größe, Menge, Shop/HShop, Preise, CatMan/Normal-Summen. | Ja, über ReceiptPosition + ReceiptSkuLine. | CatMan-Summe ist nicht identisch mit CatMan-Fälligkeitsdatum. POS kann mehrere SKU-Zeilen haben. Parser muss Tabellenstruktur robust erkennen. |

## F.2 Harte fachliche Leitplanken

| Leitplanke | Warum kritisch? | Systemregel |
| --- | --- | --- |
| Keine freie Belegwahl | Sonst bleibt Cherry-Picking bestehen. | Mitarbeitende sehen nur zugeteilte Pakete, kein Gesamtpool. |
| Keine Route als Zuteilungsoptimierer | Sonst erhalten Mitarbeitende nahe bei schwerer Ware dauerhaft schwerere Arbeit. | Assignment nach Prioritaet/Fairness; Route erst danach. |
| Keine Spezialisten im MVP | Fachvorgabe: alle bearbeiten alle Belege. | Warengruppen-Skill nur Analyse, nicht automatische Zuteilung. |
| Arbeitsanweisung nicht als PDF-App | Das waere nur Papier auf Bildschirm. | Parser uebersetzt in Arbeitsschritte; PDF nur Referenz. |
| Positionsgruppe != SKU-Zeile | Sonst werden Hinweise falsch auf Größen/EANs angewendet. | ReceiptPosition mit darunterliegenden ReceiptSkuLines. |
| Lieferschein nicht uebergewichten | Bearbeitung erfolgt nach WE-Beleg/Arbeitsanweisung. | Lieferschein bleibt Archiv-/Dokumentbestandteil. |
| Mindestkontrolle bleibt | Prüfung Nein bedeutet trotzdem Stückzahlkontrolle. | App zeigt immer Mindest-Stückzahlkontrolle. |
| Teamlead bleibt Steuerinstanz | Operativer Alltag hat Ausnahmen. | Override, Parken, Freigabe, Problemloesung mit Audit. |

## F.3 Kritische MVP-Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Auswirkung | Gegenmaßnahme vor Pilot |
| --- | --- | --- |
| PDF-Parser erkennt nicht alle Varianten | Falsche Priorität, falsche Anweisung, falsche Box. | 20-30 echte Dokumentensätze als Golden-Master. Parser-Konfidenz und needs_review. |
| SEAK/PEP-Daten fehlen oder kommen zu spät | Keine faire Tageskapazität. | CSV-Fallback und manuelle Teamlead-Kapazitätspflege. |
| Prio/CatMan nicht eindeutig auslesbar | Priorisierung falsch. | Prio- und CatMan-Feld mit Fachbereich in Belegen markieren; Parserregeln testen. |
| Lagerplatz-/Reihenfolgestammdaten fehlen | App kann Abholreihenfolge nicht zuverlässig anzeigen. | LocationMaster + einfache Lagerplatz-Sortierreihenfolge als Einmalpflege vor Pilot. |
| Druckintegration blockiert | Etiketten/Boxzettel nicht nutzbar. | Phase 1: App zeigt Druckbedarf und erzeugt PDF/Printjob; tiefe Druckeranbindung erst Phase 2. |
| ZST-Export unklar | Leistungsdaten nicht anschlussfähig. | MVP erzeugt ZST-Exportdatei parallel zum alten Prozess; Zielintegration erst nach Abnahme. |
| Mitarbeitende misstrauen Aufwandspunkten | Akzeptanzproblem. | Aufwandspunkte zunächst intern/Teamlead, nicht als harte Bewertung. Shadow Mode mit Vergleich. |
| Systemausfall im Tagesbetrieb | Arbeit stoppt. | Notmodus: Papierdruck/Druckjob weiter möglich, offene Pakete exportierbar, lokaler Offline-Cache. |

## F.4 Empfohlener Pilotplan aus Review-Sicht

1. Woche 1-2: Dateninventur: echte Belegvarianten sammeln, Lagerplatzliste, Arbeitsplatzliste, SEAK-Beispiel, Drucker/ZST klaeren.

2. Woche 3-4: Parser und Belegpool im Shadow Mode: System liest Belege, Teamlead vergleicht mit Papierablage, aber Mitarbeitende arbeiten noch wie bisher.

3. Woche 5-6: Mitarbeiter-App fuer 2-3 freiwillige Mitarbeitende mit wenigen Belegtypen, ZST parallel manuell und digital.

4. Woche 7-8: Teamlead-Zuteilung aktiv, keine freie Schuette fuer Pilotgruppe, aber Papier-Fallback bleibt.

5. Nach Pilot: Parserfehler, Lagerplatz-/Reihenfolgefehler, Aufwandsscore und Akzeptanz auswerten; dann Rollout je Team/Schicht.

# Anhang G: Exakte Integration der Beispiel-Arbeitsanweisung in Parser, Flow und UX

Dieser Anhang schärft die Integration der Beispiel-Arbeitsanweisung L+T. Die Arbeitsanweisung ist nicht nur ein Dokumentanhang, sondern die zentrale operative Anweisungsquelle für den Mitarbeiterflow. Sie wird weiterhin nicht als PDF an Mitarbeitende ausgespielt, sondern in strukturierte App-Schritte übersetzt. Referenz: Beispiel-Arbeitsanweisung [Q5] und Wareneingangsbeleg [Q6].

## G.1 Feld-für-Feld-Mapping der Beispiel-Arbeitsanweisung

| Arbeitsanweisung-Feld | System-/Datenfeld | Konkreter Flow-/UX-Effekt |
| --- | --- | --- |
| Kopf: Filiale 1, Lagerplatz 27, Shopbereich 21, Lieferschein 1, Beleg-Nr. 3.656.860, Beleg-Menge 9 | GoodsReceiptCase: branchNo, storageLocation, shopAreaNo, deliveryNoteNo, weBelegNo, totalQuantity | Belegkarte, Pool, Zuteilung, Abholkarte. Mitarbeitender sieht: Lagerplatz 27, WE 3656860, Menge 9, Shopbereich 21. |
| 1. Preisetikettendruck = Ja | WorkInstructionHeader.priceLabelPrintRequired = true | Nach Abholung und vor Auspacken/Bearbeitung zeigt die App: Etikettenbedarf prüfen und Etiketten drucken. Dieser Schritt darf nicht erst am Ende kommen. |
| 4. Warenbezeichnung: Positionen 1-5, Filiale 1, NOS, Abschnitt: Vororder, Prospekt: Kommission, Etage: EG | WorkInstructionPosition je Position. sectionText = Vororder; nosIndicator separat speichern. | Wichtig: Priorisierung darf nicht blind auf dem NOS-Indikator beruhen. Für Verladeplan/Jeden-Tag-Logik zählt das Abschnittsfeld. Im Beispiel ist Abschnitt = Vororder. |
| 5. Nach Artikel, Farbe, Größe sortieren = Ja | WorkInstructionHeader.sortByArticleColorSizeRequired = true | App erzwingt eine Vorbereitungsphase: Karton öffnen, Füllmaterial entfernen, Ware sortieren; erst danach artikelbezogene Prüfung gegen Wareneingangsbeleg. |
| 6. Prüfung Wareneingang = Nein | goodsReceiptCheckMode = quantity_only, nicht none | Laut IST-Prozess bedeutet Nein trotzdem mindestens Stückzahlenkontrolle. Die App zeigt daher 9/9 Stück prüfen, aber keine zusätzliche Vollprüfung erzwingen. |
| 8. Preisetiketten anbringen: Positionen 1, 2, 3, 4, 5 plus grafischer Hinweis | positionInstruction.labelAttachRequired = true für Pos. 1-5; labelPlacementAssetRef optional | Positionskarten zeigen Etikett anbringen = Ja. Der grafische Hinweis aus der Arbeitsanweisung sollte als Icon/Bildhinweis oder standardisierte Platzierungsregel übernommen werden. |
| 9. Beschriftung Boxzettel = Ja | boxLabelRequired = true | Nach der Bearbeitung erzeugt die App Boxzettel-Daten. Bei mehreren Shopbereichen entstehen getrennte Boxen und getrennte Boxzettel. |
| 10. Sicherungsetikett: Nicht sichern für Positionen 1, 2, 3, 4, 5 | positionInstruction.securityRequired = false für Pos. 1-5 | Die App darf keine Sicherungsaufgabe erzeugen. Sie kann zur Klarheit anzeigen: Keine Sicherung erforderlich. |
| 11. ZST stempeln = Ja | zstRequired = true | Nach Boxabschluss und Verplombung erzeugt der digitale Abschluss den ZST-Datensatz beziehungsweise die ZST-Aktion. |

## G.2 Korrigierter Mitarbeiterflow für genau diesen Beispielbeleg

Zugewiesenes Arbeitspaket öffnen: WE 3656860, Belegmenge 9, Lagerplatz 27, Shopbereich 21.

Lagerplatz anfahren und Karton/Paket zum Beleg entnehmen. Die App nutzt den Lagerplatz aus dem Kopf der Arbeitsanweisung.

Vor der eigentlichen Bearbeitung: Preisetikettendruck = Ja prüfen und Etiketten an der Druckstation drucken.

Am Arbeitsplatz: Karton öffnen, Füllmaterial entfernen und Ware vorbereiten.

Sortieren nach Artikel, Farbe und Größe, weil Punkt 5 der Arbeitsanweisung = Ja ist.

Danach Abgleich mit dem Wareneingangsbeleg: POS 1-5; SKU-/Größenzeilen kommen aus dem Wareneingangsbeleg, nicht aus der Arbeitsanweisung.

Bei Prüfung Wareneingang = Nein trotzdem Mindest-Stückzahlkontrolle durchführen: Sollmenge 9 gegen erfasste Istmenge prüfen.

Pro Position 1-5: Preisetikett anbringen = Ja; Sicherung = Nein; Position anhand Wareneingangsbeleg prüfen.

Boxzettel erstellen, weil Punkt 9 = Ja. Zielinformationen kommen aus Arbeitsanweisung und Wareneingangsbeleg: Shopbereich, Shop/HShop, Etage und Warenart.

Box verplomben und über Förderband Richtung Auslieferungszone geben.

ZST auslösen, weil Punkt 11 = Ja. Danach Beleg abschließen.

## G.3 UX-Karten für diesen Beleg

| Screen | Muss anzeigen | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Beleg holen | WE 3656860 · Lagerplatz 27 · Menge 9 · Shopbereich 21 · Lieferschein 1 | Kopf der Arbeitsanweisung |
| Vorbereitung | Preisetikettendruck: Ja · Etiketten drucken · danach Karton öffnen | Punkt 1 der Arbeitsanweisung + IST-Prozess |
| Sortierung | Nach Artikel, Farbe, Größe sortieren: Ja | Punkt 5 der Arbeitsanweisung |
| Prüfung | Prüfung WE laut Beleg: Nein; trotzdem Stückzahlkontrolle 9/9 | Punkt 6 der Arbeitsanweisung + IST-Prozess |
| Position 3 Beispiel | Artikel/Farbe/EAN/Größen aus Wareneingangsbeleg; Etikett anbringen; keine Sicherung | Punkt 8/10 Arbeitsanweisung + POS/SKU aus WE-Beleg |
| Boxabschluss | Boxzettel: Ja; Boxdaten: Shopbereich, Shop/HShop, Etage, Warenart | Punkt 9 Arbeitsanweisung + WE-Beleg |
| Abschluss | ZST stempeln: Ja | Punkt 11 Arbeitsanweisung |

## G.4 Korrigierte Type-Ergänzung

interface WorkInstructionHeader {
  caseId: string;
  branchNo: string;              // Filiale
  storageLocation: string;       // Lagerplatz, z. B. '27'
  shopAreaNo: string;            // Shopbereich, z. B. '21'
  deliveryNoteNo: string;        // Lieferschein
  weBelegNo: string;             // Beleg-Nr.
  totalQuantity: number;         // Beleg-Menge

  priceLabelPrintRequired: boolean;        // Punkt 1
  sortByArticleColorSizeRequired: boolean; // Punkt 5

  // Wichtig: 'Nein' in Punkt 6 bedeutet nicht keine Kontrolle.
  goodsReceiptCheckMode: 'quantity_only' | 'percentage_check' | 'full_check';
  minimumQuantityCheckAlwaysRequired: true;

  boxLabelRequired: boolean;     // Punkt 9
  zstRequired: boolean;          // Punkt 11
}

interface WorkInstructionPosition {
  caseId: string;
  positionNo: number;            // Position 1-5 aus Arbeitsanweisung
  branchNo: string;
  nosIndicator?: boolean;        // Separat speichern, nicht blind als Abschnitt 4 verwenden
  sectionText: 'Vororder' | 'Nachorder' | 'Sonderposten' | 'NOS' | 'NOOS' | 'Extrabestellung' | string;
  prospectText?: string;         // z. B. Kommission
  floor?: string;                // z. B. EG

  labelAttachRequired: boolean;  // Punkt 8
  labelPlacementAssetRef?: string;
  securityRequired: boolean;     // Punkt 10
  securityInstructionText?: string;
}

interface ReceiptPositionWithSkuLines {
  positionNo: number;            // verbindet Arbeitsanweisung mit Wareneingangsbeleg
  supplierArticleNo: string;
  supplierColor: string;
  wgr: string;
  shopNo: string;
  hShopNo?: string;
  skuLines: Array<{ ean: string; size: string; quantity: number }>;
}

## G.5 Abnahmekriterien für die Arbeitsanweisung-Integration

Der Mitarbeitende sieht die Arbeitsanweisung nicht als PDF, sondern als klare App-Schritte.

Alle Punkte 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 und 11 der Beispiel-Arbeitsanweisung sind maschinell als Felder abgebildet.

Bei Prüfung Wareneingang = Nein wird trotzdem Stückzahlkontrolle verlangt.

Sicherungsetikett = Nicht sichern erzeugt keine Sicherungsaufgabe.

Positionsnummern aus der Arbeitsanweisung werden mit POS des Wareneingangsbelegs verknüpft; mehrere SKU-/Größenzeilen unter einer Position bleiben sichtbar.

Das NOS-Feld in der Warenbezeichnung wird nicht mit dem Abschnitt gleichgesetzt. Priorisierung nutzt das explizite Abschnittsfeld und die definierten Prioritätsregeln.

Boxzettel und ZST sind echte Abschluss-Schritte im Flow, nicht nur Reporting-Felder.

# Anhang H: Verifikationsstatus, nicht ausreichend belegte Punkte und nächste Inputs

Dieser Anhang trennt bewusst zwischen Aussagen, die durch die gelieferten Dokumente ausreichend belegt sind, und Punkten, die für ein belastbares Pflichtenheft, einen Pilot oder eine Implementierung noch durch echte Daten, Systemzugänge oder Fachentscheidungen verifiziert werden müssen. Damit werden Annahmen sichtbar und nicht als gesicherte Fakten verkauft.

## H.1 Korrigierte Kernannahmen nach Re-Check

| Thema | Korrigierte, dokumentkonforme Aussage |
| --- | --- |
| Route/Wege | Keine routeoptimierte Belegzuteilung. Nur eine einfache, verbindliche Abholreihenfolge für bereits zugeteilte Belege. |
| Belegbündel | Ein Arbeitspaket enthält mehrere Belege. Es werden keine physischen Produktkartons systemisch gebündelt; Mitarbeitende holen die Kartons zu ihren zugeteilten Belegen. |
| Lieferschein | Lieferschein wird im Dokumentensatz mitgeführt und archiviert, ist aber nicht primäre Bearbeitungsgrundlage in der App. |
| Arbeitsanweisung | Arbeitsanweisung ist die operative Regelquelle; sie wird in App-Schritte übersetzt und nicht als Voll-PDF an Mitarbeitende ausgegeben. |
| WE-Beleg | Wareneingangsbeleg ist die Positions-/SKU-/Mengenbasis für den artikelbezogenen Abgleich. |
| Prüfung Nein | Prüfung Wareneingang = Nein bedeutet trotzdem mindestens Stückzahlkontrolle. |
| Keine Spezialisten | Im MVP keine skillbasierte Spezialistensteuerung; jeder Mitarbeitende soll alle Belege bearbeiten. |

## H.2 Punkte, die noch nicht ausreichend verifiziert sind

Statuslogik: "Fachlich belegt" bedeutet, dass die Richtung im Dokument steht. "Noch nicht ausreichend verifiziert" bedeutet, dass für Umsetzung, Aufwand, Kosten oder Abnahme noch echte Daten, Systeme oder Varianten geprüft werden müssen.

| Bereich | Fachlich belegt | Noch nicht ausreichend verifiziert / benötigter Input |
| --- | --- | --- |
| Prohandel-/Datenanbindung | Q&A nennt API, Sync-Modul, Export oder PDF-Auslesen als offene Optionen. | Konkreter technischer Zugang, Datenformat, Rechte, Taktung und Verantwortlichkeit sind nicht verifiziert. Benötigt: Termin mit Anwendungsentwicklung und Beispiel-Export/API-Doku. |
| Dokumentensatz-Gruppierung | Drei Dokumente pro Vorgang sind relevant: Lieferschein, Wareneingangsbeleg, Arbeitsanweisung. | Nicht verifiziert: Dateinamen, Ordnerstruktur, Batch-Verhalten bei 20-30 Lieferscheinen, eindeutige Matching-Regel, Mehrseitenfälle. Benötigt: 50-100 echte Vorgänge aus mehreren Tagen. |
| PDF-/Parser-Robustheit | Beispiel-Arbeitsanweisung und Beispiel-WE-Beleg sind integriert. | Nicht verifiziert: Varianten mit Prio, Sicherung Ja, Onlineartikel, Rotpreis, Prüfung %, mehrere Shopbereiche, mehrseitige Belege, Hängeware, Palettenware, CatMan > 0, ohne Etikettendruck. Benötigt: Variantenkatalog. |
| Prio-Kennzeichen | Prio hat keinen Abschnitt und ist gesondert im Beleg ablesbar. | Das konkrete Feld/Label/Pattern wurde nicht durch einen Beispielbeleg belegt. Benötigt: echter Prio-Beleg. |
| Verladeplan | Verladetage sind fachlich relevant und können sich ändern. | Die Tabelle liegt als Bild/Beispiel vor, nicht als gepflegter Datenstamm. Nicht verifiziert: Ausnahmen, Feiertage, Gültigkeitsdatum, Pflegeverantwortung. Benötigt: strukturierte Verladeplan-Tabelle. |
| SEAK/PEP | Geplante Mitarbeitende und geplante IST-Stunden sind Datengrundlage. | Nicht verifiziert: Exportformat, Pausen, Abwesenheiten, kurzfristige Änderungen, Mitarbeiter-ID-Mapping zur App. Benötigt: SEAK/PEP-Beispiel und Schnittstellenentscheidung. |
| ZST | IST-Prozess setzt ZST am zentralen PC als Leistungsbasis. | Nicht verifiziert: Zielsystem, Schreibschnittstelle, Pflichtfelder, Storno/Korrektur, Teilabschluss. Benötigt: ZST-Datensatzbeschreibung und Prozessverantwortliche. |
| Etikettendruck | Etikettendruck ist ein Arbeitsschritt vor der Bearbeitung. | Nicht verifiziert: Druckersteuerung, Vorlagen, Etikettentyp-Mapping, Spooler, Fehlerstatus, Direktdruck aus App vs. nur Erinnerung. Benötigt: Drucker-/Labelsystem-Details. |
| Barcode/Scan | Arbeitsanweisung hat Barcode; interner Buchungsbeleg enthält Barcode/Barcode-Nr. | Nicht verifiziert: Barcodeinhalt, Scannergeräte, Lagerplatz-Barcodes, Box-/Rollwagen-Barcodes, Fallback bei nicht scannbaren Codes. Benötigt: Scanprobe und Barcode-Mapping. |
| Abholreihenfolge | Gerät soll bei bereits zugeteilten Belegen eine Reihenfolge wie 1, 30, 40 vorgeben. | Nicht verifiziert: genaue Sortierreihenfolge, Arbeitsplatzstandorte, ob numerischer Fallback reicht. Keine Meterpläne vorhanden. Benötigt: manuelle Lagerplatz-Sortiermatrix. |
| Aufwandspunkte | Aufwandstreiber sind fachlich benannt: Menge, Etikett, Sicherung, Online, Rotpreis, Prüfumfang, WGR. | Nicht verifiziert: Gewichtungen, Sollzeiten, saisonale Effekte, Lern-/Erfahrungswerte. Benötigt: Zeitstudie/Shadow-Mode-Daten. |
| Problem- und Korrekturprozess | Problem geht an Teamlead; Restware kann weiterlaufen. | Nicht verifiziert: konkrete Korrektur in Prohandel/Warenwirtschaft, Eskalationswege, Fotopflicht, Sperr-/Freigabeebene. Benötigt: Problemfall-Workshop. |
| Transportbox/Boxzettel | Bei mehreren Shopbereichen getrennte Transportkisten und getrennte Beschriftung. | Nicht verifiziert: Boxzettel-Template, Druck/Handschrift, Plombencode, Split-Regeln bei mehreren Shops/HShops/Etagen. Benötigt: echte Boxzettel-Beispiele und Splitfälle. |
| Teilabschluss | Fertige Ware kann geschickt werden; Rest folgt am Folgetag. | Nicht verifiziert: wie Teilmengen, Restmengen und ZST bei Teilabschluss systemisch geführt werden. Benötigt: Zielprozess und Reportingentscheidung. |
| Offline/WLAN/Geräte | App-Flow setzt mobiles Endgerät/Scanner voraus. | Nicht verifiziert: WLAN-Abdeckung, Gerätetyp, MDM, Akkulaufzeit, Handschuhbedienung, Offline-Anforderung. Benötigt: technischer Feldtest. |
| Datenschutz/Leistungsbewertung | Aktuell werden Leistungen über Teile pro IST-Zeit bewertet; künftig zusätzlich Aufwandspunkte. | Nicht verifiziert: Betriebsrat/Datenschutzfreigabe, KPI-Nutzung auf Personenebene, Aufbewahrungsfristen. Benötigt: Datenschutz- und Mitbestimmungsprüfung. |

## H.3 Mindest-Datenpaket für die nächste Verifikationsrunde

| Datenpaket | Inhalt |
| --- | --- |
| Echte Belegsets | Mindestens 50-100 Vorgänge, jeweils mit Lieferschein, Arbeitsanweisung und WE-Beleg. Enthalten: Normalfall, Prio, Sicherung Ja/Nein, Etikett Ja/Nein, Online, Rotpreis, Prüfung %, mehrere Shopbereiche, Hängeware, Palette, mehrseitig. |
| Schnittstellenproben | Ein Beispiel aus Prohandel/Export/PDF-Ablage plus Dateinamen, Ordnerstruktur, Batchlogik und Zugriffsweg. |
| SEAK/PEP | Ein Tages-/Wochenexport mit Mitarbeiter-ID, Namen, Start/Ende, Pausen, Abwesenheiten, Planänderungen. |
| Verladeplan | Strukturierte Tabelle mit Shopbereich, Etage, Wochentag, Gültig-ab, Ausnahmen und Pflegeverantwortung. |
| Lagerplatzliste | Liste aller gültigen Codes: Regallager 1-40, Paletten A/B/C/E, D 1-9, Hängebahnformat 1-7/Nummer, plus optionale manuelle Abholsortierung. |
| Barcode-/Scanprobe | Fotos/Scans der Barcodes von Arbeitsanweisung, internem Buchungsbeleg, Lagerplatz, ggf. Box/Plombe. Dazu Beispielwerte aus dem Scanner. |
| Druck/ZST | Drucksystem und Etikettenvorlagen; ZST-Zielsystem, Pflichtfelder und Korrekturprozess. |
| Pilotmessung | Shadow-Mode über mehrere Tage: Papierprozess läuft weiter, System liest mit, vergleicht Parser, misst Durchlauf- und Bearbeitungszeiten. |

## H.4 Aussagen, die im Konzept bewusst nicht mehr behauptet werden dürfen

Keine Behauptung, dass Routeoptimierung ein zentrales Ziel ist. Fachlich korrekt ist nur Abholreihenfolge nach bereits erfolgter Zuteilung.

Keine Behauptung, dass der Lieferschein die operative App-Grundlage ist. Er ist Dokumentensatz-/Archivbestandteil.

Keine Behauptung, dass CatMan: Summe Teile 0 ein CatMan-Fälligkeitsdatum ersetzt. CatMan-Datum muss separat verifiziert werden.

Keine Behauptung, dass Prio als Abschnitt modelliert wird. Prio ist ein eigenes Kennzeichen ohne Abschnitt.

Keine Behauptung, dass alle PDF-Varianten beherrscht werden. Bisher sind nur Beispiel-Arbeitsanweisung und Beispiel-WE-Beleg sauber integriert.

Keine Behauptung, dass Leistung fair bewertet ist, bevor Aufwandspunkte mit echten Zeiten kalibriert wurden.

Keine Behauptung, dass Etikettendruck oder ZST technisch integriert sind, bevor Zielsysteme und Schnittstellen geprüft wurden.

## H.5 Abnahmekriterium für Verifikationslücken

Jeder offene Punkt erhält vor MVP-Start einen Owner, eine Quelle, ein Zielartefakt und ein Abnahmedatum.

Jede Annahme im Assignment muss entweder durch Dokumente, echte Beispieldaten oder eine Fachentscheidung belegt sein.

Parserfreigabe erfolgt erst nach Test gegen echte Varianten, nicht nur gegen die zwei Beispiel-PDFs.

ZST, Etikettendruck und personenbezogene KPIs bleiben bis zur Schnittstellen- und Datenschutzfreigabe als optionale Phase-2-Funktionen markiert.